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17. sjednice Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“
održane u ponedjeljak, 31. listopada 2022.,
u prostorijama Mjesnog odbora „Marin Držić“, Kruge 9, Zagreb,
s početkom u 19:00 sati
[bookmark: _Hlk50110740]

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Domagoj Brekalo, Jasminka Francki Bijonda, Andrej Kajganić, Ivan Marić, Žana Počuča, Edo Tanković, Zorislav Šubarić
Predsjedava: Andrej Kajganić, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“.
Zapisnik vodi: Žana Počuča, potpredsjednica Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“.

Predsjednik konstatira da je nazočno 7 od ukupno 7 članova Vijeća, što znači da Vijeće može pravovaljano odlučivati te otvara 17. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“. Predsjednik poziva članove Vijeća da prihvate zapisnik 16. sjednice Vijeća održane 19. rujna 2022.
Vijeće jednoglasno, bez izmjena prihvaća tekst zapisnika sa 16. sjednice Vijeća.

Predsjednik iznosi prijedlog dnevnog reda. Predsjednik stavlja dnevni red na raspravu i usvajanje. Vijeće jednoglasno utvrđuje

DNEVNI RED
1. Prijedlog zaključka o postavljanju dva (2) koša za otpatke
2. Plan malih komunalnih akcija Mjesnog odbora ''Marin Držić'' u 2023. 
3. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o Programu građenja komunalne  
    infrastrukture na području Grada Zagreba u 2023.
4. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o Programu održavanja javnih prometnih 
    površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog 
    održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2023.
[bookmark: _Hlk118416059]5. Prijedlog zaključka o izradi projekta sanacije Držićeva 6 - 8
[bookmark: _Hlk118416299]6. Prijedlog zaključka o sanaciji betonskih kanalica i asfaltne površine ispred Ulice 
    grada Vukovara 239/4
7. Prijedlog zaključka o dodatnim prioritetima za PKA 2023
8. Pitanja, prijedlozi i obavijesti



Ad 1. Prijedlog zaključka o postavljanju dva (2) koša za otpatke

Predsjednik obrazlaže točku dnevnog reda i predlaže donošenje zaključka o postavljanju po jednog koša na dječjim igralištima u Ulici grada Vukovara k.br. 222-224 i u Ulici grada Vukovara k.br. 238. 

Predsjednik otvara raspravu, zatvara raspravu i stavlja zaključak na glasanje. 

Vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o postavljanju dva (2) koša za otpatke
Tekst zaključka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.


Ad 2. Plan malih komunalnih akcija Mjesnog odbora ''Marin Držić'' u 2023. 

Predsjednik predstavlja PMKA za 2023. godinu, obrazlaže aktivnosti koje ulaze u plan i sredstva po pojedinim stavkama. 

Predsjednik otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi vijećnici.  

Predsjednik zatvara raspravu i stavlja zaključak na glasanje. 

Vijeće jednoglasno donosi
Plan malih komunalnih akcija
Mjesnog odbora ''Marin Držić'' u 2023.
Tekst Plana se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.


Ad 3. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o Programu građenja komunalne 
           infrastrukture na području Grada Zagreba u 2023.

Predsjednik obrazlaže točku dnevnog reda te posebno ističe stavke koje se odnose na područje Gradske četvrti Trnje. 

Predsjednik otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi vijećnici. 

Predsjednik zatvara raspravu i stavlja zaključak na glasanje. 

Vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja 
o Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2023.

Tekst zaključka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.




Ad 4. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o Programu održavanja javnih  
          prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te   
          izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2023.

Predsjednik obrazlaže točku dnevnog reda te navodi stavke Programa koje se odnose na Gradsku četvrt Trnje. 
Predsjednik otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi vijećnici. 

Predsjednik zatvara raspravu i stavlja zaključak na glasanje. 

Vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja 
o Programu održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području
Grada Zagreba u 2023.

Tekst zaključka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.



Ad 5. Prijedlog zaključka o izradi projekta sanacije Držićeva 6 - 8

Predsjednik obrazlaže točku dnevnog reda. Radi se o već ranije poznatom i raspravljenom problemu odvodnje fekalnih i oborinskih voda na adresi Avenija Marina Držića 6-8. Održan je još jedan sastanak s predstavnicima Vodovoda i odvodnje te je utvrđeno da se napravi projektna dokumentacija, a po kojoj će VIO d.o.o. izvršiti radove. Stoga predsjednik predlaže da se donese zaključak kojim se traži izrada projektne dokumentacije. 

Predsjednik otvara raspravu. Tijekom rasprave predlaže se dopuna zaključka s detaljnijim opisom radova koji se traže tj. razdvajanje odvodnje fekalnih od odvodnje otpadnih voda. 

Predsjednik zatvara raspravu i stavlja zaključak na glasanje. 

Vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o izradi projekta sanacije kanalizacije i oborinskih voda 
u Aveniji Marina Držića k.br. 6-8

Tekst zaključka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.



Ad 6. Prijedlog zaključka o sanaciji betonskih kanalica i asfaltne površine ispred Ulice 
           grada Vukovara 239/4

Predsjednik obrazlaže točku dnevnog reda i otvara raspravu. 
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja zaključak na glasanje. 

Vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o sanaciji betonskih kanalica i asfaltne površine na sjevernoj strani zgrade 
u Ulici grada Vukovara k.br. 239/4

 Tekst zaključka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.



Ad 7. Prijedlog zaključka o dodatnim prioritetima za PKA 2023

Predsjednik obrazlaže točku dnevnog reda te izvještava o obilasku lokacija predloženih za Plan komunalnih akcija za 2023. godinu s predstavnicima Zrinjevca tijekom kojih je utvrđeno da se za predložene sanacije podloga u parkovima u PKA uvrsti izrada projektne dokumentacije. 
Također, predlaže se dodati sanaciju kolnika iza zgrade na adresi Ulica grada Vukovara 226 te stupića ispred dječjeg vrtića Iskrica i ispred ŠRC Trnje. 

Predsjednik otvara raspravu. Nema dodatnih prijedloga. 

Predsjednik zatvara raspravu i stavlja zaključak na glasanje. 

Vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o postavljanju stupića

Tekst zaključka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.



Ad 8. Pitanja, prijedlozi i obavijesti

Predsjednik obavještava o zaprimljenom odgovoru vezano uz uklanjanje parkirnih mjesta u Ulici Cvijete Zuzorić radi postavljanja boksova za spremnike za otpad – Mjesni odbor nije stranka u postupku već sami stanari te oni dalje trebaju komunicirati prema nadležnim službama za rješavanje ovog pitanja. 

Domagoj Brekalo obavještava da je bio prisutan kad su započeli radovi na uređenju parka na Crnom putu, a prilikom čega se utvrdilo da se radovi izvode suprotno traženom u projektnoj dokumentaciji. Ovo je razmotreno s voditeljem gradilišta, radovi su obustavljeni i počet će ponovo za nekoliko dana. 

Predsjednik informira da se vezano uz uređenje parkirališta Palić/Pile još uvijek čeka izlazak geodeta na teren, a bez čega se ne mogu provesti ostale aktivnosti iz PKA 2022 vezane uz uređenje parkirališta. 

Žana Počuča napominje da je zbog radova na izmještanju kanalizacije u parku Vukovarska 222, porušeno nekoliko stabala te postavlja pitanje je li za to dobivena dozvola. 

Nema dodatnih pitanja i prijedloga te predsjednik zatvara 17. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora. 

Sjednica je završila u 20.00 sati. 



KLASA:024-08/22-003/1969
URBROJ: 251-13-11-17/006-22-3
Zagreb, 31. listopada 2022.




Zapisnik sastavila:

    Žana Počuča                                                             

:                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                              Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“

                                                                                           Andrej Kajganić, v.r.
































Prilozi zapisnika








































        Na temelju članka 28. Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“, Vijeće Mjesnog odbora  „Marin Držić“ na 17. sjednici 31. listopada 2022., donijelo je



ZAKLJUČAK

o postavljanju dva (2) koša za otpatke




1.    Vijeće Mjesnog odbora Marin Držić traži da se postave dva (2) koša za otpatke na 
       slijedećim lokacijama:

        a) Dječje igralište u Ulici grada Vukovara k.br. 222-224 - 1 koš
        b) Dječje igralište u Ulici grada Vukovara k.br. 238        - 1 koš


2.    Ovaj se zaključak upućuje Vijeću Gradske četvrti Trnje i Gradskom uredu za mjesnu 
       samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a.
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	Na temelju članka 99. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i članka 15. stavka 1. točke 4. Pravila Mjesnog odbora ''Marin Držić'' (od 3. travnja 2017. i 27. rujna 2018.), Vijeće Mjesnog odbora ''Marin Držić'', na 17. sjednici, 31. listopada 2022., donijelo je
Plan malih komunalnih akcija
Mjesnog odbora ''Marin Držić'' u 2023.


	1. Ovim se planom, u skladu s planiranim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi održavanja komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora ''Marin Držić'' (u daljnjem tekstu: Mjesni odbor), a kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:
	- održavanja javnih zelenih površina i
	- redovitog održavanja nerazvrstanih cesta.

	2. Planirana sredstva za financiranje ovog plana u iznosu od ukupno 90.530,00 € raspoređuju se za obavljanje poslova i radova održavanja na području Mjesnog odbora prema sljedećim djelatnostima i nositeljima provedbe Plana:

	Redni broj
	Vrsta komunalne djelatnosti
	Nositelj provedbe
	Iznos sredstava

	2.1.
	održavanje javnih zelenih površina
	Zagrebački holding d.o.o., 
Podružnica Zrinjevac
	34.020,00

	2.2.
	redovito održavanje nerazvrstanih cesta
	Zagrebački holding d.o.o., 
Podružnica Zagrebačke ceste
	56.510,00

	Ukupno
	90.530,00



	3. Održavanje javnih zelenih površina u ovom planu obuhvaća održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina, pod kojim se podrazumijevaju svi radovi njege krajobraza radi održavanja optimalnog rasta i razvoja u urbanim uvjetima poput radova čišćenja, košnje travnjaka, sakupljanja biološkog i ostalog otpada, djelomične i potpune obnove devastiranih travnjaka, njege drveća u drvoredima, na pojedinačnim stablima i na skupinama stabala, njege ukrasnog grmlja (pojedinačnog, u sklopu, podrasta i živice), uspostave i njege sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina, ispitivanje sigurnosti i funkcionalnosti i održavanje opreme na dječjim igralištima, fitosanitetska zaštita, zbrinjavanje biološkog otpada i proizvodnja komposta i biljnog materijala za potrebe održavanja, deponiranje sakupljenog otpada, zaštitu uređenih javnih ozelenjenih površina kao i održavanje elemenata zaštite, hitne intervencije na bilju uzrokovane prometnim ili vremenskim nepogodama i ostali stručni poslovi potrebni za održavanje parkovnih i ostalih uređenih zelenih površina.
	Ovaj plan odnosi se na poslove održavanja 143121 m² uređenih javnih zelenih površina na području Mjesnog odbora.

	4. Održavanje nerazvrstanih cesta u ovom planu obuhvaća redovno održavanje nerazvrstanih cesta, i to:
	4.1. redovito ljetno održavanje, koje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnog ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, dosipavaju se makadamski putovi i slično.
	4.2. redovito održavanje u zimskim uvjetima, kojim se osigurava prohodnost cesta i odvijanje prometa po njima u vrijeme padanja snijega i stvaranja poledice. Radovi redovitog održavanja u zimskim uvjetima uključuju uređenje i održavanje baza zimske službe, pripravnost ekipa, rad ekipa, nabavu posipnih materijala, detaljno čišćenje i odvoz snijega i ostale radove (sustav za rano otkrivanje i dojavu poledice, obilježavanje koljem, izrada mješavine i rasoline, mobilne, radio i telefonske veze i rad nadzornog centra za praćenje izvršenja zadataka).
	4.3. asfalterski program, koji  obuhvaća uklanjanje dotrajalog asfaltnog zastora kolnika na nerazvrstanim cestama, prilagođavanje po visini poklopaca komunalnih instalacija i sanaciju podloge na pojedinim slabim mjestima ako se uoče nakon uklanjanja asfalta i presvlačenje novim asfaltom u punoj širini kolnika. Asfalterskim programom se produžuje eksploatacijski vijek prometnica u prosjeku za deset godina i omogućava viša razina uslužnosti korisnicima, a primjenjuje se na nerazvrstanim cestama gdje je kolnička konstrukcija (podloga) u relativno dobrom stanju dok se na površini asfalta nalazi veći broj oštećenja kao što su mrežaste pukotine i prijekopi.
	Ovaj plan odnosi se na poslove redovnog održavanja 75.522 m² nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora.
	Ukupna planirana sredstva za redovito održavanje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora raspoređuju se na sljedeći način:
	- 70 % ili 39.557,00 € za asfalterski program i
	- 30 % ili 16.953,00 € za ostale poslove redovnog održavanja.

	5. Mjesni odbor, prema ovom planu, brinut će o redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture.

	6. Upravna tijela Grada Zagreba, u nadležnosti kojih su djelatnosti komunalnog gospodarstva i prometa, sudjelovat će u provedbi ovog plana radi osiguravanja kvalitetnog obavljanja poslova održavanja komunalne infrastrukture i osiguravanja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima javne službe, neprofitnosti i kontinuiteta.

	7. Sredstva za provedbu ovog plana osiguravat će Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost za namjene određene Proračunom Grada Zagreba za 2023. i ovim planom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

	8. Ovaj plan bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba kao sastavni dio Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Trnje u 2023.


KLASA:024-08/22-003/1969
URBROJ: 251-13-11-17/006-22-5
Zagreb, 31. listopada 2022.
Predsjednik
Vijeća Mjesnog odbora
''Marin Držić''
Andrej Kajganić, v.r.
        Na temelju članka 28. Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“, Vijeće Mjesnog odbora  „Marin Držić“ na 17. sjednici 31. listopada 2022., donijelo je



ZAKLJUČAK

o davanju mišljenja 
o Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2023.




1.    Vijeće Mjesnog odbora Marin Držić daje pozitivno mišljenje o Programu građenja 
       komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2023.

2.    Ovaj se zaključak upućuje Vijeću Gradske četvrti Trnje i Gradskom uredu za mjesnu 
       samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a.
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                                                                                        Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“

                                                                                                      Andrej Kajganić, v.r.



















        Na temelju članka 28. Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“, Vijeće Mjesnog odbora  „Marin Držić“ na 17. sjednici 31. listopada 2022., donijelo je



ZAKLJUČAK

o davanju mišljenja 
o Programu održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području
Grada Zagreba u 2023.





1.    Vijeće Mjesnog odbora Marin Držić daje pozitivno mišljenje o Programu održavanja  
       javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te 
       izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2023. 

2.    Ovaj se zaključak upućuje Vijeću Gradske četvrti Trnje i Gradskom uredu za mjesnu 
       samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a.
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        Na temelju članka 28. Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“, Vijeće Mjesnog odbora  „Marin Držić“ na 17. sjednici 31. listopada 2022., donijelo je



ZAKLJUČAK

o izradi projekta sanacije kanalizacije i oborinskih voda 
u Aveniji Marina Držića k.br. 6-8




1.    Vijeće Mjesnog odbora Marin Držić traži da se izradi projekt razdvajanja kanalizacije i 
       oborinskih voda te sanacije istih u Aveniji Marina Držića k.br. 6-8.

2.    Vijeće Mjesnog odbora Marin Držić traži da se projekt razdvajanja kanalizacije i   
       oborinske vode izvede prema zaključku o sanaciji oborinske odvodnje u Aveniji Marina 
       Držića k.br. 6-8, KLASA:024-08/22-003/1751, URBROJ:251-13-11-17-22-5, koji je 
       Vijeće Mjesnog odbora Marin Držić donijelo na 16. sjednici Vijeća 19. rujna 2022.

3.    Ovaj se zaključak upućuje Vijeću Gradske četvrti Trnje i Gradskom uredu za mjesnu 
       samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a.
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        Na temelju članka 28. Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“, Vijeće Mjesnog odbora  „Marin Držić“ na 17. sjednici 31. listopada 2022., donijelo je



ZAKLJUČAK

o sanaciji betonskih kanalica i asfaltne površine na sjevernoj strani zgrade 
u Ulici grada Vukovara k.br. 239/4





1.    Vijeće Mjesnog odbora Marin Držić traži da se na dijelu ceste koja se nalazi na sjevernoj 
        strani ispred zgrade u Ulici grada Vukovara k.br. 239/4 izvrši sanacija oštećenih i 
        ulegnutih betonskih kanalica za odvodnju oborinskih voda, na način da se nabije i pod 
        odgovarajućim padom izvede podloga ispod istih, zamjene oštećene betonske kanalice, 
        popravi asfaltna površina uz iste i po potrebi zamjeni postojeća ravna kanalska rešetka s 
        ovalnom kanalskom rešetkom (kako bi se omogućio potrebni pad za otjecanje    
        oborinskih voda).

2.    Ovaj se zaključak upućuje Vijeću Gradske četvrti Trnje i Gradskom uredu za mjesnu 
       samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a.
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                                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                                                        Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“

                                                                                                       Andrej Kajganić, v.r.













        Na temelju članka 28. Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“, Vijeće Mjesnog odbora  „Marin Držić“ na 17. sjednici 31. listopada 2022., donijelo je



ZAKLJUČAK

o postavljanju stupića 




1.    Vijeće Mjesnog odbora Marin Držić traži postavljanje stupića na slijedećim lokacijama:

        a) kod pješačkog prijelaza ispred Dječjeg vrtića Iskrica – Kruge 3, tri (3) kom. stupića

        b) ispred ulaza u ŠRC Trnje, Ulica grada Vukovara k.br. 236 e, osam (8) kom stupića


2.    Ovaj se zaključak upućuje Vijeću Gradske četvrti Trnje i Gradskom uredu za mjesnu 
       samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a.
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                                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                                                        Vijeća Mjesnog odbora „Marin Držić“

                                                                                                      Andrej Kajganić, v.r.
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