ZAPISNIK

     22. (dvadesetdruge) sjednice Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – istok, održane u ponedjeljak, 30. siječnja 2023. u sjedištu Gradske četvrti Novi Zagreb – istok, Zagreb, Ulica sv. Mateja 93, s početkom u 19:00 sati

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA:
Tonko Bogovac, Branka Čižmešija, Olgica Gavrilović, Martina Hegedušić, Sandra Kapetanović Bitići, Milan Knežević, Svjetlana Lugar, Denis Magličić, Davor Matković,  Iskra Mandarić, Matej Mišić, Vanja Mojzeš, Ružica Palijan, Antonio Pavlečić, Vjeran Šarić, Goran Šikić, Jadranka Šlipogor, Tihomir Vedriš, Andrej Vidatić.


OSTALI NAZOČNI: 
      Suzana Ječ – voditeljica PO Novi Zagreb – istok
Matej Šipura, viši stručni suradnik u PO Novi Zagreb – istok


Sjednicu otvara Tonko Bogovac, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – istok i pozdravlja sve nazočne.

Predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 19 od 19 članova Vijeća, čime su stečeni uvjeti za raspravu i pravovaljano odlučivanje.

USVAJANJE ZAPISNIKA
	Prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik otvara raspravu o zapisniku s 21. sjednice Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok. 
Budući da nema primjedbi na zapisnik 21. sjednice, Vijeće jednoglasno prihvaća tekst zapisnika 21. sjednice Vijeća održane 19. prosinca 2022.

USVAJANJE DNEVNOG REDA
Predsjednik Vijeća predlaže da se članovi Vijeća izjasne o svim predloženim točkama dnevnog reda, ukoliko ima prijedloga o izostavljanju pojedine točke dnevnog reda ili da se izmjeni njihov redoslijed ili ako ima prijedloga za dopunu dnevnog reda.

UKLANJANJE TOČKE DNEVNOG REDA 
Predsjednik predlaže da se uklone tri točke sa dnevnog reda jer smatra da nije sve usuglašeno oko njih. Točke su:

4. Davanje mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica na malo koja se obavlja na pokretnim napravama i vanjskom izgledu pokretnih naprava i privremenih građevina - zaključak, donosi se
5. Davanje mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene - zaključak, donosi se 
6. Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine, donosi se 
	

Članovi Vijeća jednoglasno (19 „za“) prihvaćaju uklanjanje dnevnog reda pod ranije navedenim točkama te jednoglasno donose sljedeći dnevni red:
D N E V N I  R E D:

1. Financijski plan Gradske četvrti Novi Zagreb – istok za 2023.g., donosi se
2. Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Novi Zagreb – istok u 2023.g., donosi se
3. Objedinjeni zaključci VMO prema gradskim uredima, donose se
4. Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, donosi se 
5. Pitanja, prijedlozi i obavijesti

Ad. 1. Financijski plan Gradske četvrti Novi Zagreb – istok za 2023.g., donosi se

Članovi Vijeća primili su materijal uz poziv. Predsjednik uvodno obrazlaže predmetnu točku dnevnog reda te otvara raspravu.
Bez rasprave, članovi Vijeća su glasovali te većinom glasova donijeli ( 16 „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržan“) donijeli

	FINANCIJSKI PLAN

	Gradske četvrti Novi Zagreb-istok za 2023.

	

	Članak 1.

	Financijski plan Gradske četvrti Novi Zagreb-istok za 2023. (dalje u tekstu: Plan) sastoji se od :

	

	
	PRIHODA
	 5.708.780,00 
	EUR
	
	
	
	
	
	
	

	
	RASHODA
	 5.708.780,00 
	EUR
	
	
	
	
	
	
	

	

	Članak 2.

	Prihodi i rashodi iz članka 1. Plana su:

	A) PRIHODI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KONTO
	NAZIV KONTA
	IZNOS              (EUR)

	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI UKUPNO
	      5.708.780,00 

	6711
	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA
	      5.572.080,00 

	6712
	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
	         136.700,00 

	B) RASHODI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KONTO
	NAZIV KONTA
	IZNOS              (EUR)

	RASHODI GRADSKE ČETVRTI UKUPNO
	      5.708.780,00 

	Program A012105 - DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI
	      2.831.380,00 

	Aktivnost A012105A210506 - OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB-ISTOK
	      2.831.380,00 

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	         622.880,00 

	 3221
	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
	            1.300,00 

	 3225
	SITNI INVENTAR I AUTO GUME
	               100,00 

	 3231
	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
	            6.110,00 

	 3232
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
	         265.400,00 

	 3237
	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
	            6.770,00 

	 3239
	OSTALE USLUGE
	               600,00 

	3291
	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO
	         189.800,00 

	 3299
	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VGČ
	            5.300,00 

	 3299
	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VMO
	           10.800,00 

	 4214
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
	         132.700,00 

	 4221
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
	            4.000,00 

	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
	      2.208.500,00 

	 3232
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - KOMUNALNA NAKNADA
	         911.800,00 

	 3232
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - PMKA MO - KOMUNALNA NAKNADA
	      1.296.700,00 

	Program A012205 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	      2.877.400,00 

	Aktivnost A012205A220501 - JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA
	         107.500,00 

	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
	         107.500,00 

	 3232
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
	         107.500,00 

	Aktivnost A012205A220502 - ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
	         477.800,00 

	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
	         477.800,00 

	 3232
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
	         477.800,00 

	Aktivnost A012205A220503 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
	      1.527.600,00 

	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE
	      1.527.600,00 

	 3232
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
	      1.527.600,00 

	Aktivnost A012205A220504 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	         764.500,00 

	Izvor 4.4. NAKNADA ZA CESTE
	         764.500,00 

	 3232
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
	         764.500,00 

	

	Članak 3.

	Naredbodavac za izvršenje Plana je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.

	

	Članak 4.

	Ovaj će Plan biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 





Ad. 2. Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Novi Zagreb – istok u 2023.g., donosi se
Članovi Vijeća primili su materijal uz poziv. Predsjednik uvodno obrazlaže predmetnu točku dnevnog reda te otvara raspravu. 
Član Vijeća Antonio Pavlečić postavlja pitanje u vezi Zrinjevca i akciji orezivanja krošnji i rezanju određenih stabala. Također, neka stabla su uklonjena, a pitanje je gdje su zasađena nova. Posebice želim istaknuti na Jakuševcu oko osnovne škole da je veliki broj drveća bio posjećen.  
Predsjednik Vijeća Tonko Bogovac informira da je na toj parceli izgradnja osnovne škole Jakuševec. Informaciju nema da li je projektom predviđena nekakva zamjenska sadnja.  Što se tiče uklonjenih stabala u komunikaciji s više gradskih ureda nemam informaciju da je neki od gradskih ureda dao nalog za uklanjanje stabala. Pretpostavlja se da se radi o tome da je netko na svoju ruku posjekao stabla s gradske imovine i o tome je obavješteno Komunalno redarstvo i Policija, nalazi istrage se čekaju. 

Nakon rasprave, članovi Vijeća su glasovali te većinom glasova donijeli ( 16 „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržan“) donijeli



	PLAN
 komunalnih aktivnosti 
Gradske četvrti Novi Zagreb - istok u 2023.

	
	
	
	
	
	

	Članak 1.

	             Ovaj plan obuhvaća opis i opseg radova gradnje i održavanja komunalne infrastrukture sadržane u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora u Gradskoj četvrti za 2023. te poslove i radove gradnje i održavanja ostale infrastrukture, a u svrhu poboljšanja komunalnog standarda na području Gradske četvrti Novi Zagreb - istok (u daljnjem tekstu: Gradska četvrt).
             Planirani poslovi i radovi gradnje komunalne infrastrukture u ovom planu iskazani su odvojeno od planiranih poslova i radova održavanja komunalne infrastrukture.           
             Planirani poslovi i radovi gradnje ostale infrastrukture u ovom planu iskazani su odvojeno od planiranih poslova i radova održavanja ostale infrastrukture.

	
	
	
	
	
	

	Članak 2.

	             Planirana sredstva za poslove i radove iz članka 1. u Gradskoj četvrti, u ukupnom iznosu od 1.309.900,00 eura, raspoređuju se za sljedeće aktivnosti:

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	VRSTA AKCIJA
	IZVOR FINANCIRANJA
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	I.
	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	229.350,00

	II.
	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	KOMUNALNA NAKNADA
	1.038.162,00

	III.
	ODRŽAVANJE OSTALE INFRASTRUKTURE
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	42.388,00

	UKUPNO
	1.309.900,00

	
	
	
	
	
	

	I. GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI

	1.1. NOVE AKCIJE U 2023.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Poljski put od odvojka Sarajevske ceste do groblja Jakuševec
	Jakuševec
	uređivanje puta
	43.200,00

	2.
	Sarajevska cesta - Ulica svetog Roka
	Jakuševec
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje puta
	3.320,00

	3.
	Sarajevska cesta - Ulica svetog Roka
	Jakuševec
	uređivanje puta
	33.200,00

	4.
	Marjanovićev prilaz
	Utrine
	izrada  projektne dokumentacije za proširenje nogostupa
	3.000,00

	5.
	 
	 
	nadzor 
	1.395,00

	
	
	 
	UKUPNO
	84.115,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE

	2.1. NOVE AKCIJE U 2023.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Albinijeva - Sarajevska, zelena površina
	Dugave
	uređivanje pješačke staze 
	83.000,00

	2.
	Dječji vrtić u Hribarovom prilazu, prema Ulici SR Njemačke
	Dugave
	postavljanje ograde
	2.720,00

	3.
	Abramovićeva 1 - 13, dječje igralište
	Dugave
	postavljanje tobogana
	4.480,00

	4.
	Vijenac Frane Gotovca 1 - 6
	Dugave
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje parka
	2.500,00

	5.
	Ulica Kramarići - Matunova
	Hrelić
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje šetnice
	1.700,00

	6.
	Tišinska ulica, istočna strana, duž SOC-a
	Jakuševec
	izrada  projektne dokumentacije za sadnju drvoreda i grmlja
	2.500,00

	7.
	Ulica Gata, istočna strana
	Jakuševec
	izrada  projektne dokumentacije za sadnju i uređivanje
	2.500,00

	8.
	Ulica Mije Šiloboda Bolšića 2 - 6, dječji park
	Sloboština
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje parka
	2.500,00

	9.
	Islandska ulica
	Sloboština
	izrada  projektne dokumentacije za sadnju drvoreda 
	1.700,00

	10.
	Ulica SR Njemačke, uz pješačku stazu, do križanja s Avenijom Većeslava Holjevca
	Sloboština
	izrada  projektne dokumentacije za sadnju drvoreda 
	1.700,00

	11.
	Ulica Milovana Kovačevića 1 - 9, dječje igralište
	Sopot
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje parka
	1.660,00

	12.
	Turinina ulica, park za pse
	Sopot
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje staza i ozelenjavanje
	1.660,00

	13.
	OŠ Središće, nogometno igralište
	Središće
	izrada  projektne dokumentacije za postavu visoke mreže
	1.660,00

	14.
	Perivoj Središće
	Središće
	izrada  projektne dokumentacije za izgradnju vježbališta
	2.500,00

	15.
	Perivoj Središće
	Središće
	izrada  projektne dokumentacije za rampu za invalide
	2.500,00

	16.
	od Kauflanda do zgrade Meandar
	Središće
	izrada  projektne dokumentacije za sadnju drvoreda 
	1.660,00

	17.
	Ulica SR Njemačke - Vatikanska ulica
	Travno
	izrada  projektne dokumentacije za izgradnju parka za pse
	3.320,00

	18.
	Ulica Božidara Magovca 44, dječje igralište
	Travno
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje
	2.500,00

	19.
	Zelena površina zapadno od DV Travno
	Travno
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje parka
	2.500,00

	20.
	Ulica Božidara Magovca 12, dječje igralište
	Travno
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje parka
	1.660,00

	21.
	Park Travno
	Travno
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje šetnica
	2.500,00

	22.
	Sportski tereni između I. gimnazije i Ugostiteljske škole
	Utrine
	izrada  projektne dokumentacije za uređivanje igrališta
	3.320,00

	23.
	Uz Ulicu SR Njemačke, park za pse
	Utrine
	izrada  projektne dokumentacije za postavljanje sprava
	3.982,00

	24.
	Područje Mjesnog odbora Utrine
	Utrine
	izrada  projektne dokumentacije za sadnju zelenila
	1.660,00

	25.
	Južna strana zelene površine bazena Utrine
	Utrine
	izrada  projektne dokumentacije za izmještanje ograde
	3.000,00

	26.
	Uz zapadnu ogradu igrališta OŠ Zapruđe
	Zapruđe
	izrada  projektne dokumentacije za izgradnju vježbališta
	2.500,00

	27.
	 
	 
	nadzor 
	1.353,00

	 
	 
	 
	UKUPNO
	145.235,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI

	1.1. NOVE AKCIJE U 2023.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Buzin, Cebini 25
	Buzin
	uređivanje kolnika
	16.600,00

	2.
	Buzin, Buzinska cesta do Ulice Bani kod k.br. 30
	Buzin
	uređivanje kolnika
	33.180,70

	3.
	Buzin, Avenija Većeslava Holjevca
	Buzin
	upuštanje rubnog kamena
	6.770,00

	4.
	Raskrižje Ulice svetog Mateja i Hribarovog prilaza
	Dugave
	uređivanje kolnika 
	26.700,00

	5.
	Havidićeva odvojak do kbr. 2
	Hrelić
	sanacija kolnika i odvodnje
	22.000,00

	6.
	Miškinina ulica 24 - 28 (iza pekare)
	Sloboština
	uređivanje nogostupa
	35.000,00

	7.
	Miškinina ulica 24 - 28 (iza pekare), dodatni obuhvat
	Sloboština
	uređivanje nogostupa
	37.200,00

	8.
	Ulica Božidara Magovca 72 - 102, stražnji dio
	Travno
	uređivanje 2 nogostupa
	102.547,00

	9.
	Ulica Božidara Magovca 44
	Travno
	uređivanje južnog kolnika
	34.907,00

	10.
	Veliko Polje, Velikopoljska od Avenije Većeslava Holjevca do Nadinske
	Veliko Polje
	sanacija istočnog nogostupa
	30.792,00

	11.
	 
	 
	nadzor 
	5.582,30

	
	
	 
	UKUPNO
	334.679,00

	
	
	
	
	
	

	1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2022.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Ulica Damira Tomljanovića Gavrana od hotela Zagreb do Vivas bara
	Središće
	uređivanje nogostupa
	29.666,04

	2.
	Šišićeva od Maretićeve prema jugu
	Utrine
	uređivanje nogostupa
	17.945,00

	3.
	 
	 
	nadzor 
	2.471,96

	
	 
	 
	UKUPNO
	50.083,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE

	2.1. NOVE AKCIJE U 2023.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Buzin, Buzinska cesta 14
	Buzin
	postavljanje tobogana
	6.380,00

	2.
	Buzin, Buzinska cesta 4
	Buzin
	zamjena dvosjedne ljuljačke
	3.320,00

	3.
	Buzin, preko puta Buzinske ceste 1
	Buzin
	zamjena klupe
	630,00

	4.
	Buzin, Buzinska cesta 4 i 10
	Buzin
	opločavanje oko oglasnih ploča
	3.200,00

	5.
	Ulica svetog Mateja 49 prema Školskom prilazu
	Dugave
	uređivanje pješačke staze
	4.062,00

	6.
	Brdarićeva ulica, uz park za pse
	Hrelić
	postavljanje stola za stolni tenis
	2.700,00

	7.
	Trg Vladimira Varićaka
	Sloboština
	sadnja zelenila
	3.500,00

	8.
	Žardinjere na ulazu u naselje
	Sloboština
	sadnja ukrasnog grmlja
	425,00

	9.
	Islandska, Avenija Većeslava Holjevca, Ulica SR Njemačke
	Sloboština
	sadnja drveća oko autobusnih 
stajališta
	11.235,80

	10.
	Trg Vladimira Varićaka
	Sloboština
	sadnja zelenila
	3.500,00

	11.
	Gradićeva ulica, istočna strana školskog dvorišta
	Sloboština
	sadnja živice
	5.573,00

	12.
	Ulica Viktora Kovačića 20 - 26, dječji park
	Sopot
	uređivanje dječjeg parka
	137.150,00

	13.
	Središnje igralište "Betonica"
	Sopot
	opločavanje ispod garnitura
	2.740,00

	14.
	Pičmanova 16
	Sopot
	obnova staze
	18.100,00

	15.
	Perivoj Središće
	Središće
	postavljanje ljuljačke na postojeću 
podlogu
	3.007,00

	16.
	Perivoj Središće
	Središće
	postavljanje dodatnog stola za stolni tenis
	7.071,00

	17.
	Perivoj Središće, kraj boćališta
	Središće
	uklanjanje stola za stolni tenis
	266,00

	18.
	Od MSU-a do Bundek centra
	Središće
	postavljanje klupa
	2.124,00

	19.
	Ulica Brune Bušića 38 - 42
	Središće
	postavljanje 2 klupe i 1 garniture
	3.500,00

	20.
	Gradski park Bundek
	Središće/
Zapruđe
	uređivanje staze do knjižnice na otvorenom
	6.074,24

	21.
	Park Travno
	Travno
	zamjena garnitura i opločavanje
	7.332,00

	22.
	Istočno od Ulice Božidara Magovca 12 - 24, dječje igralište
	Travno
	uređivanje dječjeg parka
	7.262,00

	23.
	Ulica Božidara Magovca 70, dječji park
	Travno
	postavljanje sprave
	6.182,00

	24.
	Sportski tereni između I. gimnazije i Ugostiteljske škole
	Utrine
	postavljanje mreže za odbojku
	550,00

	25.
	Sportski tereni između I. gimnazije i Ugostiteljske škole
	Utrine
	postavljanje 2 klupe bez naslona
	816,00

	26.
	Između Fancevljevog i Skokovog prilaza
	Utrine
	izvedba dvije staze
	1.800,00

	27.
	Između Fancevljevog i Skokovog prilaza, dječje igralište
	Utrine
	postavljanje sprava i garniture
	5.213,00

	28.
	Ivšićev prilaz 3
	Utrine
	opločavanje ispod garniture
	924,00

	29.
	Baradin prilaz 5
	Utrine
	sanacija dijela staze sa kulir pločama
	1.543,00

	30.
	Šišićeva 26
	Utrine
	obnavljanje staze od kulir ploča
	1.347,00

	31.
	Balotin prilaz 3
	Utrine
	obnavljanje parkovne staze
	75.600,00

	32.
	Veliko Polje, dječje igralište uz hotel Stella
	Veliko Polje
	izrada projektne dokumentacije za uređivanje i ozelenjavanje
	2.500,00

	33.
	Balokovićeva 75, dječje igralište
	Zapruđe
	uređivanje igrališta
	19.964,00

	34.
	Lojenov prilaz 4, dječje igralište
	Zapruđe
	uređivanje igrališta
	21.236,00

	35.
	Lojenov prilaz 8 - 10
	Zapruđe
	postavljanje garniture
	3.082,00

	36.
	Sjeverno od Balokovićeve 51
	Zapruđe
	postavljanje garniture
	3.467,00

	37.
	Vučetićev prilaz 1 - 3, dječje igralište
	Zapruđe
	postavljanje antitraumatske podloge
	2.001,00

	38.
	 
	 
	nadzor 
	6.783,70

	
	 
	 
	UKUPNO
	386.086,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2022.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Karla Metikoša - Sajmišna cesta, do mosta
	Jakuševec
	izrada projektne dokumentacije za
hortikulturno uređenje i postavljanje parkovne opreme
	1.659,04

	2.
	Južno od igrališta OŠ Gustava Krkleca, Ulica Božidara Magovca 103
	Travno
	izrada projektne dokumentacije za
sadnju živice
	1.659,04

	3.
	Šetnica sjeverno od OŠ Gustava Krkleca i parka iza ulaza Ulice Božidara Magovca 70
	Travno
	izrada projektne dokumentacije za
sadnju drveća
	1.659,04

	4.
	Ulica Janka Holjca - Ulica Aleksandra Brdarića, dječje igralište
	Hrelić
	postavljanje dodatnog tobogana
	15.254,50

	5.
	 
	 
	nadzor
	5.872,98

	 
	
	 
	UKUPNO
	26.104,60

	
	
	
	
	
	

	2.3. PRENESENE AKCIJE IZ 2021.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Ulica Karla Metikoša, prema Sajmišnoj cesti
	Jakuševec
	izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta
	3.318,07

	
	 
	 
	UKUPNO
	3.318,07

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA
	

	OPIS NAMJENE SREDSTAVA
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana
	237.890,83

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III. ODRŽAVANJE OSTALE INFRASTRUKTURE

	1. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE

	1.1. NOVE AKCIJE U 2023.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Plato Ivana Šibla
	Središće
	postavljanje klupa i ozelenjavanje
	6.700,00

	2.
	Sportski tereni između I. gimnazije i Ugostiteljske škole
	Utrine
	postavljanje podloge za odbojkaško 
igralište i visoke mreže
	6.650,00

	3.
	Sportski tereni između I. gimnazije i Ugostiteljske škole
	Utrine
	postavljanje sprava iz Parka znanosti
	19.876,00

	4.
	akcije 1 - 3
	 
	izrada troškovnika
	4.000,00

	5.
	 
	 
	nadzor  
	500,00

	
	
	
	UKUPNO
	37.726,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2022.

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	VRIJEDNOST 
U EURIMA

	1.
	Plato u Ulici svetog Mateja 15 - 47
	Dugave
	izrada statičkog proračuna i proračuna kapaciteta oborinske odvodnje
	4.662,00

	
	
	
	UKUPNO
	4.662,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Članak 3.

	             Planirana sredstva za poslove i radove održavanja u mjesnim odborima na području Gradske četvrti financirana su u potpunosti prihodima od komunalne naknade u ukupnom iznosu od 1.296.700,00  eura, a raspoređuju se, sukladno planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora, na sljedeći način:

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REDNI
BROJ
	MJESNI ODBOR
	SREDSTVA PREMA NAMJENI
	UKUPNA 
SREDSTVA

	
	
	ODRŽAVANJE
JAVNIH 
POVRŠINA
	ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH 
CESTA
	

	1.
	Buzin
	24.010,00
	95.000,00
	119.010,00

	2.
	Dugave
	86.480,00 
	            73.350,00    
	159.830,00

	3.
	Hrelić
	22.130,00
	61.370,00
	83.500,00

	4.
	Jakuševec
	 
	15.490,00
	88.300,00
	103.790,00

	5.
	Sloboština
	 
	36.040,00
	48.580,00
	84.620,00

	6.
	Sopot
	 
	35.670,00
	42.310,00
	77.980,00

	7.
	Središće
	 
	71.050,00
	55.490,00
	126.540,00

	8.
	Travno
	 
	63.230,00
	70.620,00
	133.850,00

	9.
	Utrine
	 
	41.260,00
	74.940,00
	116.200,00

	10.
	Veliko Polje
	 
	13.400,00
	75.960,00
	89.360,00

	11.
	Zapruđe
	109.910,00
	92.110,00
	202.020,00

	UKUPNO
	242.530,00
	778.030,00
	1.296.700,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	              Pod čišćenjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/19, 24/19, 22/20, 16/22), podrazumijeva se čišćenje cesta, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, mostova, podvožnjaka, nadvožnjaka, pothodnika, parkirališta, pločnika, stajališta javnoga gradskog prijevoza i sličnih površina, a nositelj izvršenja poslova i radova je Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća.

	              Održavanje javnih površina u ovom planu obuhvaća održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina pod kojim se podrazumijevaju svi radovi njege krajobraza radi održavanja optimalnog rasta i razvoja u urbanim uvjetima: čišćenje, košnja travnjaka, sakupljanje biorazgradivog i ostalog otpada, djelomična i potpuna obnova devastiranih travnjaka, njega drveća u drvoredima, na pojedinačnim stablima i na skupinama stabala, njega ukrasnog grmlja (pojedinačnoga, u sklopu, podrasta i živice), uspostava i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina, ispitivanje sigurnosti i funkcionalnosti te održavanje opreme na dječjim igralištima, fitosanitetska zaštita, zbrinjavanje biorazgradivog otpada i proizvodnja komposta i biljnog materijala za potrebe održavanja, deponiranje sakupljenog otpada, zaštita uređenih javnih ozelenjenih površina i održavanje elemenata zaštite, hitne intervencije na bilju zbog prometnih ili vremenskih nepogoda te ostali stručni poslovi potrebni za održavanje parkovnih i ostalih uređenih zelenih površina.

	              Nositelj izvršenja poslova i radova održavanja je Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac.

	              Održavanje nerazvrstanih cesta u ovom planu obuhvaća redovno održavanje nerazvrstanih cesta, i to:

	- redovno ljetno održavanje koje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnoga ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, dosipavaju se makadamski putovi i slično;

	- asfalterski program koji obuhvaća uklanjanje dotrajaloga asfaltnog zastora kolnika na nerazvrstanim cestama, prilagođavanje po visini poklopaca komunalnih instalacija i sanaciju podloge na pojedinim slabim mjestima ako se uoče nakon uklanjanja asfalta te presvlačenje novim asfaltom u punoj širini kolnika. Asfalterskim programom produžuje se eksploatacijski vijek prometnica u prosjeku za deset godina te se korisnicima omogućuje viša razina uslužnosti, a primjenjuje se na nerazvrstanim cestama na kojima je kolnička konstrukcija (podloga) u relativno dobrom stanju, a površina asfalta oštećena većim brojem mrežastih pukotina i prijekopa.

	               Nositelj izvršenja planiranih poslova i radova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta je Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Članak 4.

	           Sredstva za provedbu ovog plana osiguravat će Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost za namjene određene ovim planom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Članak 5.

	              Ovaj će plan biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.




Ad. 3. Objedinjeni zaključci VMO prema gradskim uredima, donose se

Članovi Vijeća primili su materijal uz poziv. Predsjednik uvodno obrazlaže predmetnu točku dnevnog reda te otvara raspravu.

Bez rasprave, članovi Vijeća su glasovali te jednoglasno, donijeli


Ad.3.1. Zaključak o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Zagrebačkom holdingu d.o.o. Podružnica Čistoća


Z A K L J U Č A K 
o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Zagrebačkom holdingu d.o.o.
Podružnica Čistoća


1. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok podržava i suglasno je sa zaključcima vijeća mjesnog odbora kako navodimo:
     

VMO TRAVNO
1. Zaključak o požurnici za Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća za ažurnije čišćenje naselja Travno


VMO ZAPRUĐE
1. Zaključak o čišćenju lišća

2.  Ovaj će zaključak biti upućen Zagrebačkom holdingu d.o.o. - Podružnica Čistoća.


Ad.3.2. Zaključak o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

Z A K L J U Č A K 
o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

1. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok podržava i suglasno je sa zaključcima vijeća mjesnih odbora kako navodimo, uz sljedeće napomene:

VMO BUZIN
1. Zaključak o održavanju postojeće horizontalne signalizacije

VMO DUGAVE
1. Zaključak o obnovi horizontalne signalizacije u naselju

VMO JAKUŠEVEC
1. Zaključak o hitnoj sanaciji krova MS Jakuševec

VMO SREDIŠĆE
1. Zaključak o spuštanju rubnjaka na pješačkom nogostupu na adresi S.R. Njemačke 6

VMO SLOBOŠTINA
1. Zaključak o zahtjevu za iscrtavanjem parkirnih mjesta na nedovno obnovljenom dijelu Fellerove ulice

VMO VELIKO POLJE
1.  Zaključak o uređenju i redovitom održavanju kružnih tokova

2.  Ovaj će zaključak biti upućen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.


Ad.3.3. Zaključak o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet


Z A K L J U Č A K 
o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet


2. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok podržava i suglasno je sa zaključcima vijeća mjesnih odbora kako navodimo, uz sljedeće napomene:

VMO BUZIN
2. Zaključak o postavljanju nadstrešnice na stajalištu školskog autobusa
3. Zaključak o postavljanju nove horizontalne i vertikalne signalizacije
	
VMO SOPOT
2. Zaključak o suglasnosti na idejni projekt rekonstrukcije parkirališta u Pičmanovoj ulici
3. Zaključak o problemu glomaznog otpada na području MO Sopot

VMO SREDIŠĆE
1. Zaključak o premještanju plana naselja
2. Zaključak o pješačkom prijelazu na SR Njemačke 4
3. Zaključak o rekonstrukciji javne rasvjete
4. Zaključak o sprječavanju ilegalnog parkiranja s južne strane Bundek centra

VMO TRAVNO
1. Zaključak o uklanjanju žardinjera u Ulici Božidara Magovca kod kbr. 109

VMO JAKUŠEVEC
1. Zaključak o postavljanju znaka naselja Jakuševec

VMO VELIKO POLJE
1. Zaključak o postavljanju vertikalnog reflektirajućeg znaka
2. Zaključak o postavljanju znaka zabrane odlaganja otpada

2.  Ovaj će zaključak biti upućen Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Ad.3.4. Zaključak o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade


Z A K L J U Č A K 
o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade


1. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok podržava i suglasno je sa zaključcima vijeća mjesnih odbora kako navodimo:

    VMO JAKUŠEVEC

2. Zaključak o zahtjevu za čišćenjem, ograđivanjem i održavanjem parcele na kojoj se nalazila Waldorfska škola, k.č.br. 998/1 k.o. Jakuševec

3. Zaključak o zahtjevu za dostavom tromjesečnih izvještaja o troškovima tekućeg održavanja sportske građevine Nogometno igralište Jakuševec

     VMO ZAPRUĐE
1. Zaključak o popravku ograde OŠ Zapruđe


2. Ovaj će zaključak biti upućen Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade.


Ad.3.5. Zaključak o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Zagrebačkom holdingu d.o.o. Podružnica Vodoopskrba i odvodnja


Z A K L J U Č A K 
o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Zagrebačkom holdingu d.o.o.
Podružnica Vodoopskrba i odvodnja


1. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok podržava i suglasno je sa zaključcima vijeća mjesnih odbora kako navodimo:

VMO ZAPRUĐE
1. Zaključak o čišćenju slivnika


	


2.  Ovaj će zaključak biti upućen Zagrebačkom holdingu d.o.o. - Podružnici Vodoopskrba  i odvodnja.


Ad.3.6. Zaključak o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema ZET-u


Z A K L J U Č A K 
o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Zagrebačkom
električnom tramvaju


1. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok podržava i suglasno je sa zaključcima vijeća mjesnog odbora kako navodimo:

VMO BUZIN

1. Zaključak o postavljanju nadstrešnice na stajalištu školskog autobusa

VMO TRAVNO

1 Zaključak o postavljanju upita prema ZET-u vezan uz prorjeđivanje autobusne linije 221

2 Ovaj će zaključak biti upućen Zagrebačkom električnom tramvaju.

Ad.3.7. Zaključak o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Zagrebačkom holdingu d.o.o. Podružnica Zrinjevac


Z A K L J U Č A K 
o objedinjenim zaključcima vijeća mjesnih odbora prema Zagrebačkom holdingu d.o.o.
Podružnica Zrinjevac


1.  Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok podržava i suglasno je sa zaključcima vijeća mjesnih   
      odbora kako navodimo:

VMO JAKUŠEVEC

1. Zaključak o zahtjevu za dostavom Programa održavanja od strane Zrinjevca za 2022. godinu

2. Zaključak o zahtjevu za dostavom izvještaja o izvršenju Programa održavanja od strane Zrinjevca za 2023. godinu

VMO ZAPRUĐE

1. Zaključak o čišćenju lišća

2.  Ovaj će zaključak biti upućen Zagrebačkom holdingu d.o.o. - Podružnici Zrinjevac.


Ad. 4. Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, donosi se 

Članica Vijeća Svjetlana Lugar uvodno obrazlaže predmetnu točku dnevnog reda te otvara raspravu.

Član Vijeća Antonio Pavlečić smatra da je za ovakvu stvar trebalo napraviti prije svega određeno povjerenstvo da se prikupe određene informacije s terena jer sigurno ima još udruga koje mogu pridonositi s određenim stvarima Gradskoj četvrti.

Nakon rasprave, članovi Vijeća su glasovali te većinom glasova donijeli ( 14 „za“, 2 „protiv“ i 3 „suzdržani“) donijeli


Z A K L J U Č A K 
o podnošenju prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba



1. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb – istok kao kandidata za dodjelu Nagrade Grada Zagreba predlaže Udrugu „ Zemljani - Are you Syrious?“.

2. Udruga, koja djeluje na adresi Ulica Božidara Magovca 165, postoji niz godina te aktivno, srčano i bezrezervno pomaže izbjeglicama i njihovim obiteljima koji su pronašli dom u našem gradu.

3. Članovi ove udruge, 2022. godine dobili su nagradu Volonterski Oskar te nagradu Nada Dimić za promicanje društvenih sloboda, a realizirali su i neke projekte u suradnji s Gradom Zagrebom upravo vezano za integraciju izbjeglica u naše društvo.

4. Ovaj zaključak bit će upućen Skupštini Grada Zagreba – Odboru za javna priznanja.


Ad. 5. Pitanja, prijedlozi i obavijesti

Član Vijeća Vjeran Šarić postavlja upit oko izmještanja kioska/tiska jer to već sada dugo traje te imamo li svježu informaciju.

Predsjednik Vijeća Tonko Bogovac informira da je u sklopu nacrta Prijedloga odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene trebao biti taj prijedlog koji smo mi dali prije, a gdje bi se isti uklonio sa postojeće lokacije i postavio na zamjensku. 

Članica Vijeća Sandra Kapetanović Bitići zanima me imate li kakav podatak u vezi farmi na Jakuševcu te jesu li sve izmještene ili to još stoji. Također, imate li podatak da li će se u ovoj godini graditi koji vrtić na našem području.

Predsjednik Vijeća Tonko Bogovac prema zadnjim informacijama koje imam postoje još tri aktivne svinjogojske farme i Grad Zagreb je krajem prošle godine pokrenuo sudski postupak protiv njih, odnosno farme su uložile žalbu na kaznu kako bi pokrenule sudski postupak. Na kraju je Grad dobio pravomoćne presude protiv navedenih farmi i po informacijama koje su došle od Komunalnog redarstva oni sad mogu temeljem toga pisati novčane kazne, a koje nakon isteka žalbe odmah idu na naplatu što do sad nije bio slučaj. Što se tiče vrtića koliko znam ove godine u postupku nije predviđena nikakva gradnja osim Osnovne škole Jakuševec. 

Članica Vijeća Iskra Mandarić postavlja upit što je sa domovima sa starije i nemoćne, kronično ih nedostaje. Čeka se nažalost po petnaest godina da se dođe na red. Smatra jednako važni vrtići i domovi za starije i nemoćne. 

Članica Vijeća Olgica Gavrilović smatra da bi neka područja trebala biti prioritet odnosno građani koji su bliže domu trebali imati prednosti prilikom upisa, jer ovako se jako dugo čeka. 

Član Vijeća Antonio Pavlečić kao moguće rješenje predlaže da prednost u zdravstvenim ustanovama, vrtićima i sl. imaju stanovnici s tog područja.  

Član Vijeća Milan Knežević poslana su vam dva e-maila radi se o Jakuševcu, odnosno o dovozu građevinskog otpada koji se dovozi nakon sanacije od potresa, želim čuti vaše mišljenje i da li je sve legalno.

Predsjednik Vijeća Tonko Bogovac informira da što se tiče zbrinjavanja građevinskog otpada sve suglasnosti, dozvole koje Grad treba imati za zbrinjavanje navedenog nije nikad bilo upitno. Tamo se građevinski otpad još od potresa zbrinjava u skladu sa zakonom. Naša težnja je da se građevinski otpad ne zbrinjava na toj lokaciji odnosno da se predvidi nova lokacija te očekujemo da bi ove godine sve trebalo biti izmješteno iz naše gradske četvrti. 
Član Vijeća Antonio Pavlečić ističe da u Dječjem vrtiću Travno nema grijanja što zabrinjava roditelje te kad će se to riješiti.
Predsjednik Vijeća Tonko Bogovac odgovara da detalje ne zna, ono što zna da je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje upoznat s time. U razgovoru s predsjednicom MO Travno prijedlog je da tu problematiku dalje uputimo prema članovima upravnog Vijeća Dječjeg vrtića Travno te da tražimo direktno očitovanje ravnateljice. Kad dobijemo te informacije možemo vidjeti što dalje treba poduzeti. 
[bookmark: _GoBack]
Budući da više nitko ne traži riječ, predsjednik zaključuje sjednicu.
Dovršeno u 19:52 sati.

KLASA: 024-08/002-23/62
URBROJ: 251-13-11-9-23-2
Zagreb, 30. siječnja 2022.

Zapisnik sastavio:
Matej Šipura

Predsjednik
Vijeća Gradske četvrti
Novi Zagreb – istok
Tonko Bogovac
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