ZAPISNIK

s 37. sjednice Vijeća Gradske četvrti Črnomerec
održane 27. svibnja 2024.  (ponedjeljak)  u 18:00  sati u
Područnom uredu Črnomerec, Trg Francuske Republike 15,  soba broj 30/I
                       
Nazočni članovi Vijeća Gradske četvrti Črnomerec: Branko Ančić. Arni Barišić, Mislav Barišić, Lidija Božić, Tomislav Domes, Ivan Filipović, Josip Jelić, Petar Kriste, Jere Meić, Ljiljana Peršinec, Sandra Popara Vučetić,  Zdenka Sviben i Jelena Zenko Milović, 
Nenazočni članovi Vijeća Gradske četvrti Črnomerec: 
Maja Kočiš, Dubravko Kezić

Sjednicu otvara Jere Meić, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec. 
	Konstatira da je nazočno 13 od ukupno 15 članova Vijeća, čime su stečeni uvjeti za raspravu i pravovaljano odlučivanje te otvara 37. sjednicu VGČ. 

	Vijeće jednoglasno prihvaća tekst Zapisnika 36. sjednice Vijeća, održane 30. travnja 2024.  

Član Vijeća Josip Jelić izlaže problem sanacije „zečjih nasipa“ u Ulici Lea Müllera i predlaže isti za točku dnevnog reda.

Predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda slijedećim točkama: 

6. Prijedlozi zaključaka Mjesnog odbora „Ban Keglević“
6.1. Zaključak o prijedlogu postavljanja sata na stajalište tramvaja na uglu Ilice i Republike 
       Austrije
6.2. Zaključak o vraćanju znaka rezerviran parking u Ulici grada Mainza 15

7. Žurno postavljanje „zečjih nasipa“ u Ulici Lea Müllera

  8. Donošenje mišljenja po članku 86. stavku 1. Statuta Grada Zagreba


Predsjednik tako dopunjen dnevni red 37. sjednice daje na usvajanje. 

Vijeće jednoglasno usvaja slijedeći 

		              D N E V N I  RED:
1. Izvješće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Črnomerec u 2023. 
2. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Črnomerec
3. Iscrtavanje sharrows-a duž Vodovodne i Međimurske ulice - donošenje zaključka
4. Prijedlog zaključka o postavi tabli za pse sa nazivima:
a) „Pokupi za svojim ljubimcem“ i  „Korištenje na vlastitu odgovornost“ 
– park za pse
               b)  „Zabranjeno puštanje pasa s povodca“ – 3 kom
5. Prijedlozi zaključaka sa sjednica Vijeća Mjesnih odbora:

VMO „Bartol Kašić“ 
 5.1. Zaključak o prijedlogu uklanjanja zelenog otoka sa k.č. 3193; premještaj 
      zvona za staklo te postavljanje kontjnera za plastiku između nebodera na 
      kbr. 13 i 15 u Prilazu baruna Filipovića
5.2. Zaključak o prijedlogu popravka oštećene staze uz potok pored Pevex-a        
       koja vodi od Ilice prema Plivi

VMO Gornja Kustošija 
5.3.  Zaključak o postavi prometnih ogledala u ulici Kustošijski venec

VMO Jelenovac
5.4.  Zaključak o imenovanju stuba koje spajaju Kosirnikovu ulicu s Istarskom ulicom
5.5.  Zaključak o postavljanju dva prometna stupića u Vinogradskoj cesti ispred kbr. 67

VMO Kustošija centar
5.6.  Zaključak o uklanjanju prometnih znakova ograničenja brzine 40 km/h u Sokolskoj ulici

VMO Medvedgrad
5.7.  Zaključak o postavi prometnog ogledala u ulici Lukšići 60
5.8.  Zaključak o zamjeni kontejnera za razvrstani otpad na početku ulice Mikulići odvojak kod caffe bara „Aurora“

VMO „Sveti Duh“
  5.9. Zaključak o potrebi priključka na vodoopskrbni cjevovod u ulici Granice 
      od kbr. 35 do 45

6. Prijedlozi zaključaka sa sjednica Vijeća Mjesnih odbora, dopuna:
VMO „Ban Keglević“ 
6.1. Zaključak o prijedlogu postavljanja sata na stajalište tramvaja na uglu Ilice i Republike 
       Austrije
6.2. Zaključak o vraćanju znaka rezerviran parking u Ulici grada Mainza 15

7. Žurno postavljanje „zečjih nasipa“ u Ulici Lea Müllera

8. Donošenje mišljenja po članku 86. stavku 1. Statuta Grada Zagreba

9. Informacije, pitanja i prijedlozi




Ad 1. Izvješće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Črnomerec u 2023. 
Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.
Vijeće sa 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi

	Izvješće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti
Gradske četvrti Črnomerec u 2023.

	
	
	
	
	
	
	

	Članak 1.

	
	
	
	
	
	
	

	U skladu s Odlukom o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/23), Proračunom Grada Zagreba za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22) financiranju komunalnih aktivnosti u Gradskoj četvrti Črnomerec bilo je namijenjeno 1.239.870,00, a realizirano je 628.312,92 eura ili 50,68%.

	
	
	
	
	
	
	

	Planom komunalnih aktivnosti Vijeće Gradske četvrti spomenuta je sredstva rasporedilo za podmirivanje prenesenih obveza iz 2022. (u iznosu od 106.780,00 eura) te za realizaciju novih 49 akcija od kojih je 17 realizirano u potpunosti, a 8 djelomično.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	REDNI BROJ
	VRSTA AKCIJA
	IZVOR FINANCIRANJA
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	I.
	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	123.400,00
	110.765,35

	II.
	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	KOMUNALNA NAKNADA
	785.610,00
	365.980,09

	III.
	GRADNJA OSTALE INFRASTRUKTURE
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	189.410,00
	97.621,26

	IV.
	ODRŽAVANJE OSTALE INFRASTRUKTURE
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	141.450,00
	53.946,22

	UKUPNO
	1.239.870,00
	628.312,92

	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 

	I. GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
	 

	1.1. NOVE AKCIJE U 2023.
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Mandaličina, od kbr. 10 prema OŠ Nad lipom 
	Šestinski dol - Vrhovec
	izrada projekta za uređenje ulice i parkirališta 
	5.000,00
	0,00

	UKUPNO
	5.000,00
	0,00

	
	
	

	
	
	

	2. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE
	 

	2.1. NOVE AKCIJE U 2023.
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Vodovodna ulica, od Ilice do Međimurske
	"Ban Keglević"
	izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje
	1.700,00
	1.660,00

	3.
	Prilaz baruna Filipovića 13 -15
	"Bartol Kašić"
	izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje
	1.700,00
	0,00

	4.
	Zaprešička ulica 
	"Bartol Kašić"
	izgradnja parka 
	107.000,00
	105.105,35

	5.
	Jablanovac
	"Sveti Duh"
	izrada projektne dokumentacije za uređenje šetnice
	2.500,00
	0,00

	6.
	Ilica kod kbr. 364
	Kustošija centar
	izrada projektne dokumentacije za izgradnju parka
	2.500,00
	2.500,00

	7.
	Ilica kod kbr. 364, II faza
	Kustošija centar
	izrada projektne dokumentacije za izgradnju parka
	1.500,00
	0,00

	8.
	 
	 
	nadzor 
	1.500,00
	1.500,00

	UKUPNO
	118.400,00
	110.765,35

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	II. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
	 

	1.1. NOVE AKCIJE U 2023.
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Hrastina 
	Medvedgrad
	asfaltiranje
	28.000,00
	0,00

	2.
	Hrastina 
	Medvedgrad
	pripremni radovi
	52.640,00
	0,00

	3.
	Završje I odvojak od kbr. 1 do 10
	Gornja Kustošija 
	asfaltiranje
	21.000,00
	0,00

	4.
	Završje I odvojak od kbr. 1 do 10
	Gornja Kustošija 
	pripremni radovi
	45.000,00
	0,00

	5.
	Ilica od kbr. 297 do 311, nogostup
	Kustošija centar
	asfaltiranje
	42.000,00
	0,00

	6.
	Vinogradi odvojak
	Jelenovac
	asfaltiranje
	34.000,00
	0,00

	7.
	Vinogradi odvojak
	Jelenovac
	pripremni radovi
	50.000,00
	0,00

	8.
	Sveti Duh 180 - Čukovići
	"Sveti Duh"
	asfaltiranje
	40.000,00
	39.862,90

	9.
	Kustošijanski vidikovec od kbr. 42 do 59
	Gornja Kustošija 
	asfaltiranje
	24.000,00
	22.754,89

	10.
	Bijenik 162 
	Medvedgrad
	iscrtavanje košarkaških igrališta 
	3.000,00
	2.362,65

	11.
	Bijenik 162 
	Medvedgrad
	asfaltiranje
	29.000,00
	28.137,55

	12.
	Ulica grada Mainza, biciklistička staza
	"Ban Keglević"
	asfaltiranje
	42.000,00
	24.308,90

	13.
	Gradiščanska 16 i 16/I
	"Bartol Kašić"
	postavljanje stupića
	1.000,00
	0,00

	14.
	Jelenovac, kod Jelenovačkog potoka
	Jelenovac
	postavljanje stupića
	1.000,00
	0,00

	15.
	Trg Hrvatskih obrambenih snaga 
	Kustošija centar
	postavljanje stupića
	7.200,00
	0,00

	16.
	Sveti Duh, od crkve Sv. Antuna do Dunjevca 
	"Sveti Duh"
	postavljanje stupića
	24.000,00
	0,00

	17.
	Ulica grada Mainza, biciklistička staza, II faza
	"Ban Keglević"
	izgradnja biciklističke staze
	59.000,00
	47.952,53

	18.
	Srednjak 18 
	Gornja Kustošija 
	postavljanje ogledala
	1.000,00
	0,00

	19.
	 
	 
	nadzor 
	4.990,00
	1.218,75

	UKUPNO
	508.830,00
	166.598,16

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2022.
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Trg Francuske Republike, sjevern strana 
	"Ban Keglević"
	postavljanje stupića
	2.000,00
	0,00

	2.
	Prilaz baruna Filipovića, nasuprot Ulice Željka Maričića 
	"Bartol Kašić"
	postavljanje ogledala
	1.000,00
	0,00

	3.
	Kustošijanska ulica - Vaganačka - Divoselska 
	Gornja Kustošija
	postavljanje stupića
	2.000,00
	0,00

	4.
	Vinogradska cesta
	Jelenovac 
	uklanjanje stupića
	1.000,00
	0,00

	5.
	Sveti Duh 67
	"Sveti Duh"
	postavljanje elastičnih stupića 
	1.000,00
	640,41

	6.
	Ulica grada Mainza, biciklistička staza
	"Ban Keglević"
	uređivanje 
	29.100,00
	64.600,00

	7.
	 
	 
	nadzor 
	3.650,00
	3.650,00

	UKUPNO
	39.750,00
	68.890,41

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE
	 

	2.1. NOVE AKCIJE U 2023.
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Trg dr. Franje Tuđmana 
	"Ban Keglević"
	 uređivanje parka za pse
	87.000,00
	34.706,35

	2.
	Domobranska, dječje igralište
	Šestinski dol - Vrhovec
	zamjena dječih sprava
	18.500,00
	18.267,89

	3.
	Prevoj, dječje igralište 
	Šestinski dol - Vrhovec
	postavljanje vrata 
	900,00
	821,05

	4.
	Trg Siječanjskih žrtava 1945
	Kustošija centar
	uređivanje 
	4.000,00
	711,80

	5.
	Jelenovac
	Jelenovac
	postavljanje sprava
	10.500,00
	0,00

	6.
	Ulica grada Mainza 26
	"Ban Keglević"
	uređivanje opločenja
	5.800,00
	3.982,85

	7.
	Svet Duh 129
	"Sveti Duh"
	postavljanje sprava
	8.500,00
	0,00

	8.
	Ilica 171 - 175
	"Bartol Kašić"
	uređivanje parka
	25.000,00
	21.618,46

	9.
	Krvarić 1
	Gornja Kustošija 
	uređivanje igrališta 
	26.500,00
	26.295,68

	10.
	Graberje, malonogometno i dječje igralište, I faza 
	Gornja Kustošija 
	postavljanje ograde
	3.160,00
	2.245,60

	11.
	Bleiweisova ulica
	"Ban Keglević"
	opločenje
	21.600,00
	0,00

	12.
	GČ Črnomerec
	 
	božićno i novogodišnje ukrašavanje 
	10.000,00
	7.895,59

	13.
	 
	 
	nadzor 
	3.000,00
	1.376,25

	UKUPNO
	224.460,00
	117.921,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 
	 

	2.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2022.
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Bijenik 162, sportsko igralište
	Medvedgrad 
	postavljanje koševa 
	10.620,00
	10.620,00

	2.
	 
	 
	nadzor
	1.950,00
	1.950,00

	UKUPNO
	12.570,00
	12.570,00

	
	
	

	
	
	

	3. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA
	
	

	OPIS NAMJENE SREDSTAVA
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III. GRADNJA OSTALE INFRASTRUKTURE
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. ODVODNJA
	 

	1.1. NOVE AKCIJE U 2023.
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Boričevec
	Medvedgrad
	izgradnja odvodnje
	128.000,00
	50.836,26

	2.
	 
	 
	nadzor 
	15.000,00
	375,00

	UKUPNO
	143.000,00
	51.211,26

	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2.2 PRENESENE AKCIJE IZ 2022.
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Graberje, malonogometno i dječje igralište, I faza 
	Gornja Kustošija 
	uređivanje
	43.500,00
	43.500,00

	2.
	 
	 
	nadzor
	2.910,00
	2.910,00

	UKUPNO
	46.410,00
	46.410,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	IV. ODRŽAVANJE OSTALE INFRASTRUKTURE
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE
	 

	2.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2022.
	 

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Ilica 259
	Kustošija centar 
	uređivanje kolnog ulaza
	7.650,00
	5.932,90

	2.
	 
	 
	nadzor
	400,00
	400,00

	UKUPNO
	8.050,00
	6.332,90

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE
	 

	3.1. NOVE AKCIJE U 2023.
	

	REDNI BROJ
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
(u eurima)
	REALIZIRANO

	1.
	Sveti Duh 75, DV Šumska jagoda
	"Sveti Duh"
	uređenje dječjeg igrališta
	28.800,00
	0,00

	2.
	Dunjevac 15, DV Šumska jagoda
	"Sveti Duh"
	uređenje dječjeg igrališta za jasličku grupu
	19.100,00
	0,00

	3.
	Sveti Duh 24, OŠ P. Miškine  
	"Sveti Duh"
	uklanjanje ograde i popločenje
	4.200,00
	5.089,33

	4.
	Ulica Ivana Cankara 10, OŠ Ivana Cankara 
	"Bartol Kašić"
	uređivanje dječjeg igrališta
	44.000,00
	41.724,00

	5.
	Mikulići 133
	Medvedgrad
	uređivanje sanitarnog čvora
	9.500,00
	0,00

	6.
	Bijenik 162
	Medvedgrad
	postavljanje zaštitnih obloga
	27.000,00
	0,00

	7.
	 
	 
	nadzor  
	800,00
	800,00

	 
	 
	 
	UKUPNO
	133.400,00
	47.613,33

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Članak 2. 

	
	
	
	
	
	
	

	Ovo će Izvješće biti objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba.






Ad 2. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti 
          Črnomerec           

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.
Vijeće sa 12 glasova“ za“ i 1 glasom „protiv“ donosi

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Gradske četvrti Črnomerec

1. Točka 1. Zaključka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Črnomerec, usvojenog na 3. sjednici Vijeća, 24. kolovoza 2021., mijenja se i glasi:

“U Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Črnomerec imenuju se
· Za načelnika: predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec
· Za zamjenika načelnika: potpredsjednica Vijeća Gradske četvrti Črnomerec
· Za članove:
Arni Barišić, član Vijeća Gradske četvrti Črnomerec;
Dubravko Kezić, član Vijeća Gradske četvrti Črnomerec;
Branko Ančić, član Vijeća Gradske četvrti Črnomerec;
Marija Šikić, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba;
Dražen Petrović, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb. “

2. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Ad 3. Iscrtavanje sharrows-a duž Vodovodne i Međimurske ulice 

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.
Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o iscrtavanju sharrows-a duž Vodovodne Međimurske ulice

1. Vijeće je raspravljalo o prijedlogu za iscrtavanju sharrows-a duž Vodovodne Međimurske ulice nedostatku biciklističkih staza i neadekvatnim rješenjima za  kretanju biciklista.

2. Vijeće predlaže uspostavljanje zone u kojoj je ograničena brzina 30 km/h (znak C21) i uspostavu oznake strelica, tzv. „sharrow“ u oba smjera na sljedećim lokacijama: 
a) duž Vodovodne ulice 
b) duž Međimurske ulice.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost – Sektoru za promet na daljnje postupanje.


Obrazloženje

Vijeće  je uočilo nedostatak prometne signalizacije za bicikliste te Zaključkom predlaže uvođenje planskih zona za dijeljeni prostor kolničkih traka za automobile i bicikle. Ovakvom dodatnom horizontalnom signalizacijom potaknulo bi se vozače automobila na prilagodbu brzine i pojačani oprez kako bi sigurnije dijelili trake s biciklistima/icama. Također, korištenjem kolničkih traka pješački nogostupi bi se oslobodili za sigurnije kretanje pješaka.

Skica 1.
[image: ]

Ad 4. Prijedlog zaključka o postavi tabli za pse sa nazivima:
a) „Pokupi za svojim ljubimcem“ i  „Korištenje na vlastitu odgovornost“ 
– park za pse
               b)  „Zabranjeno puštanje pasa s povodca“ – 3 kom
Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK
o postavi obavijesnih tabli za vlasnike pasa na Trgu dr. Franje Tuđmana

1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o prijedlogu postave obavijesnih tabli za vlasnike pasa na Trgu dr. Franje Tuđmana sa nazivima „Pokupi za svojim ljubimcem“ i  „Korištenje na vlastitu odgovornost“ u novoizgrađenom parku za pse te tri table sa nazivom „Zabranjeno puštanje pasa s povodca“ na javnoj zelenoj površini izvan parka za pse.

1. Vijeće traži od Podružnice Zrinjevac da za iste napravi procjenu troškova, a Vijeće će osigurati sredstva putem Zaključka o izmjeni Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Črnomerec u 2024.

1. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Podružnici Zrinjevac i Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost na postupanje.
 
Ad 5. Prijedlozi zaključaka sa sjednica Vijeća Mjesnih odbora:

VMO Bartol Kašić

5.1. Zaključak o prijedlogu uklanjanja zelenog otoka sa k.č. 3193; premještaj zvona za staklo te  
       postavljanje kontejnera za plastiku između nebodera na  kbr. 13 i 15 u Prilazu baruna Filipovića

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o prijedlogu uklanjanja zelenog otoka sa k.č. 3193 k.o. Črnomerec, 
premještaju zvona za staklo te postavljanje kontejnera za plastiku između nebodera na 
      k.br. 13 i 15 u Prilazu baruna Filipovića

1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora „Bartol Kašić“ o prijedlogu uklanjanja zelenog otoka sa k.č. 3193 k.o. Črnomerec, premještaju zvona za staklo te postavljanje kontejnera za plastiku između nebodera na k.br. 13 i 15 u Prilazu baruna Filipovića.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od nadležnog gradskog ureda da pristupi uklanjanju zelenog otoka sa k.č. 3193 k.o. Črnomerec.

3. Također, Vijeće traži od Podružnice Čistoća izmještanje i sanaciju kontejnera kako slijedi:

a) premještanje kontejnera (zvona) za staklo sa trenutne lokacije (kod nebodera u Prilazu baruna Filipovića 15) na novu lokaciju (između nebodera u Prilazu baruna Filipovića 13 i 15)
b) postava dodatnog kontejnera za plastiku (između nebodera u Prilazu baruna Filipovića 13 i 15)
c) postava poklopaca na postojeće ali oštećene kontejnere (ili zamjena) između nebodera k.br. 13 i 15

4. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove i Podružnici Čistoća na daljnje postupanje.


5.2. Zaključak o prijedlogu popravka oštećene staze uz potok pored Pevex-a koja vodi od Ilice
       prema  Plivi

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK
o prijedlogu popravka oštećene staze uz potok pored Pevex-a        
       koja vodi od Ilice prema Plivi

1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora „Bartol Kašić“ o prijedlogu popravka oštećene staze uz potok pored Pevex-a  koja vodi od Ilice prema Plivi, a predstavlja opasnost za pješake koji se njome kreću.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od Podružnice Zrinjevac da pristupi sanaciji odnosno zamjeni dijelova oštećenih ploča na stazi na gore navedenoj lokaciji putem Programa redovnog održavanja javnih zelenih površina na području Gradske četvrti Črnomerec.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Podružnici Zrinjevac i Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje.

VMO Gornja Kustošija 
5.3.  Zaključak o postavi prometnih ogledala u ulici Kustošijski venec

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o postavi prometnih ogledala u ulici Kustošijski venec

1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora Gornja Kustošija o postavi prometnih ogledala u ulici Kustošijski venec.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od Sektora za promet da sukladno svojoj nadležnosti izda Rješenje za postavu prometnih ogledala na sljedećim lokacijama budući da se radi o oštrim i nepreglednim zavojima:

a) Križanje ulice Kustošijski venec i Kustošijski breg
b) Ulica Kustošijski venec kod kbr. 84 

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost – Sektoru za promet na daljnje postupanje.

VMO Jelenovac
5.4.  Zaključak o imenovanju stuba koje spajaju Kosirnikovu ulicu s Istarskom ulicom

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće sa 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi


ZAKLJUČAK
o imenovanju stuba koje spajaju Kosirnikovu ulicu s Istarskom ulicom

1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora
   Jelenovac o imenovanju stuba koje spajaju Kosirnikovu ulicu s Istarskom ulicom.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova da se navedene stube imenuju po Dragi Galiću, arhitektu i prvom dekanu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, a koji je stanovao u Istarskoj ulici.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova na daljnje 
    postupanje.


5.5.  Zaključak o postavljanju dva prometna stupića u Vinogradskoj cesti ispred kbr. 67

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o postavljanju dva prometna stupića u Vinogradskoj cesti ispred k.br. 67

1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora Jelenovac o postavljanju dva prometna stupića u Vinogradskoj cesti ispred k.br. 67.
2. Vijeće traži od Sektora za promet da se očevidom utvrdi mogućnost iscrtavanja parkirnog mjesta za osobe s invaliditetom ili ukoliko to nije moguće da se postave dva prometna stupića na gore navedenoj lokaciji kako bi podnositelj zahtjeva, koji je ujedno i osoba s invaliditetom, imao neometan pristup svojoj nekretnini.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost – Sektoru za promet.




VMO Kustošija centar
5.6.  Zaključak o uklanjanju prometnih znakova ograničenja brzine 40 km/h u Sokolskoj ulici

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o uklanjanju prometnih znakova „ograničenje brzine 40 km/h“ u Sokolskoj ulici


1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora Kustošija centar o uklanjanju prometnih znakova „ograničenje brzine 40 km/h“ u Sokolskoj ulici.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od Sektora za promet da sukladno svojoj nadležnosti izda Rješenje za uklanjanje prometnih znakova „ograničenje brzine 40 km/h“ u Sokolskoj ulici budući da se isti već nalaze unutar obilježene „Zone 30“.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost – Sektoru za promet.


VMO Medvedgrad
5.7.  Zaključak o postavi prometnog ogledala u ulici Lukšići 60

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o postavi prometnog ogledala u ulici Lukšići 60


1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora Medvedgrad o postavi prometnog ogledala u ulici Lukšići 60.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od Sektora za promet da sukladno svojoj nadležnosti razmotri mogućnost postave istog na gore navedenoj lokaciji zbog povećanja sigurnosti sudionika u prometu.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost – Sektoru za promet na daljnje postupanje.



5.8. Zaključak o zamjeni kontejnera za razvrstani otpad na početku ulice Mikulići odvojak kod caffe
       bara „Aurora“

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o zamjeni kontejnera za razvrstani otpad 
na početku ulice Mikulići odvojak kod caffe bara „Aurora“


1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora Medvedgrad o zamjeni kontejnera za razvrstani otpad na početku ulice Mikulići odvojak kod caffe bara „Aurora“.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od Podružnice Čistoća zamjenu kontejnera za papir kontejnerom za staklo na početku ulice Mikulići odvojak kod caffe bara „Aurora“

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Podružnici Čistoća na daljnje postupanje.

VMO „Sveti Duh“
5.9. Zaključak o potrebi priključka na vodoopskrbni cjevovod u ulici Granice od kbr.  35 do 45

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o potrebi za priključkom na vodoopskrbni cjevovod u ulici Granice 
      od kbr. 35 do 45


1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora „Sveti Duh“ o potrebi priključka na vodoopskrbni cjevovod u ulici Granice od kbr. 35 do 45.

2. Vijeće je 2007. godine Planom komunalnih akcija osiguralo sredstva za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda uz asfaltirani put. Akcija je započeta, međutim nije završena jer se asfaltirani put nalazi privatnoj čestici, a novi vlasnik nije dozvolio završetak radova.

3. Vijeće traži očitovanje nadležnog gradskog ureda o kategorizaciji ceste na k.č. 1221/1 k.o. Črnomerec, nakon čega će se pokrenuti daljnje radnje o ispitivanju postojećeg ili izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda. 

4. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.


Ad 6. Prijedlozi zaključaka sa sjednica Vijeća Mjesnih odbora, dopuna:

VMO „Ban Keglević“

6.1. Prijedlog za postavljanje sata na stajalištu tramvaja na uglu Ilice i Ulice Republike Austrije

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o prijedlogu vraćanja javnog sata na stajalištu tramvaja 
na uglu Ilice i Ulice Republike Austrije

1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora „Ban Keglević“ o prijedlogu vraćanja javnog sata na stajalištu tramvaja 
na uglu Ilice i Ulice Republike Austrije.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od nadležnog gradskog ureda očitovanje o mogućnosti vraćanja javnog sata na gore spomenutom stajalištu, a zbog cirkulacije velikog broja putnika na toj dionici javnog gradskog prijevoza.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.

6.2. Prijedlog vraćanja znaka rezerviran parking za opskrbu u Ulici grada Mainza 15

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK
o prijedlogu vraćanja znaka -
„Rezerviran parking za opskrbu u terminu 7.00-15.00 sati“ 
u Ulici grada Mainza 15

1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec je raspravljalo o Zaključku Vijeća Mjesnog odbora „Ban Keglević“ o prijedlogu vraćanja znaka – „Rezerviran parking za opskrbu u terminu 7.00-15.00 sati“ u Ulici grada Mainza 15.

2. Vijeće podržava Zaključak te traži od nadležnog Sektora očitovanje o mogućnosti vraćanja spomenutog znaka za rezervirani parking za opskrbu na gore navedenoj lokaciji.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost – Sektoru za promet na daljnje postupanje.


7. Problem sanacije i žurno postavljanju „zečjih nasipa“ Ulici Lea Müllera zbog opasnosti za pješake

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o žurnom postavljanju „zečjih nasipa“
u Ulici Lea Müllera


1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec raspravljalo je o žurnom postavljanju „zečjih nasipa“ u Ulici Lea Müllera zbog opasnosti za pješake na dijelu gdje je prometnica neprohodna za promet automobila zbog klizišta.  

2. Vijeće je već donijelo Zaključak po istoj problematici na svojoj 35. sjednici, od 26. ožujka (VEZA: KLASA: 024-08/24-002/93, URBROJ: 251-13-11-3/001-24-20), međutim do danas nije zaprimilo očitovanje o predmetnom. 

3. Vijeće ponovo predlaže postavljanje „zečjih nasipa“ uz odvaljeni dio ceste kako bi se spriječio pad pješaka u provaliju. 

4. Ovaj Zaključak dostavlja se Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na žurno postupanje.


8. Donošenje mišljenja po članku 86. stavku 1. Statuta Grada Zagreba

Predsjednik informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.
Vijeće sa 8 glasova „za“ i 5 „suzdržanih“ glasova donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju mišljenja na prijedloge zaključaka dnevnog reda
34. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba


1. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec daje pozitivno mišljenje na prijedloge zaključaka, odluka i izvješća dnevnog reda 34. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba:

· Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
· Prijedlog odluke o podmirivanju troškova javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama
· Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
· Prijedlog akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja u Gradu Zagrebu od 2024. do 2026.
2. Ovaj zaključak bit će upućen Stručnoj službi Gradske uprave.


Ad 9. Informacije, pitanja i prijedlozi
-  Postavljanje nadstrešnice na autobusnom stajalištu u Ulici Lukšić kod kbr. 30. 

Sjednica je završila u 19:30 sati.
		
Zapisnik sastavila: Roza Markoč
Zapisnik izradio: Mateo Peša


KLASA: 024-08/24-002/140
URBROJ: 251-13-11-3/006-24-2
Zagreb,  27. svibanj 2024. 
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        Vijeća Gradske četvrti Črnomerec
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VGČ Črnomerec, izvješće o glasanju 
37. sjednica, 27. svibnja 2024.
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