Z A P I S N I K
2. sjednice Vijeća Gradske četvrti Podsljeme održane 3. srpnja 2025. 
u sjedištu Gradske četvrti Podsljeme, dvorana 7, Šestinski trg 10 s početkom u 7,30 sati

Nazočni članovi Vijeća:
Krešimir Kompesak, Nenad Cebić, Mario Jurica Kobasić, Lorena Malec Mlinarić, Anita Matković, Matija Vusić, Bojan Štimec, Tihomir Milovac, Ivan Laco i Ana Križanac.

Odsutni članovi Vijeća :
Marko Đukić.

Predsjedava gospodin Krešimir Kompesak, predsjednik Vijeća.

Zapisnik vodio: Snježana Ordanić


Predsjednik konstatira da je nazočno 10 od ukupno 11 članova Vijeća, što znači da Vijeće može pravovaljano odlučivati, te otvara 2. sjednicu Vijeća Gradske četvrti.

Predsjednik Vijeća daje zapisnik 1. sjednice na verifikaciju.
Vijeće prihvaća tekst Zapisnika 1. sjednice Vijeća, bez izmjena (ako nema izmjena) – sa sljedećim izmjenama:

Na prijedlog predsjednika i Vijećnika XY Vijeće jednoglasno / većinom (ako je većinom onda upisati koliko glasova ZA, koliko PROTIV i koliko SUZDRŽAN) glasova utvrđuje dopunjeni ili izmijenjeni (ovisno o situaciji)


DNEVNI  RED

	1. 
	Prisega Ane Križanac

	2. 
	lzvješće o izvršenju plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsljeme u 2024.- donošenje zaključka

	3. 
	Prijedlog zaključka o prijedlogu osoba za obavljanje povremenih poslova u objektima 
mjesne samouprave za razdoblje srpanj – prosinac 2025.

	4. 
	Zaključak o postavljanju semafora Šestinska cesta – Podrebernica, upit o statusu projekta  - donošenje zaključka

	5. 
	Zaključak o proširenju ulica Mlinska, Kalabarevo Vrelo, Podrebernice prilaz OŠ Šestine, upit o statusu projekta - donošenje zaključka

	6. 
	Zaključak o izgradnji kružnog toka i produljenje autobusne linije 233 do Markuševačke Trnave, upit o statusu projekta - donošenje zaključka

	7. 
	Zaključak o izgradnji kružnog toka Bliznec, upit o statusu projekta - donošenje zaključka

	8. 
	Zaključak o proširenju ulice Dedići, upit o statusu projekta - donošenje zaključka

	9. 
	Zaključak o izgradnji kanalizacijske mreže Motiki, Šušnjevec i Opuhači, upit o statusu projekta - donošenje zaključka

	10. 
	Zaključak o izgradnji nogostupa u ulici Prilaz Kraljičinom zdencu, upit o statusu projekta - donošenje zaključka

	11. 
	Zaključak o sanaciji invalidske staze na Bliznecu - donošenje zaključka

	12. 
	Zaključak o naplati parkiranja na području Gradske četvrti Podsljeme, donošenje zaključka

	13. 
	Zaključak o postavljanju stupića, Mlinovi (Igomat), donošenje zaključka

	14. 
	Zaključak o izradi projektne dokumentacije za proširenje Ulice Šestinski prilaz – Šestinski vijenac, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

	15. 
	Zaključak o imenovanju zelene površine (parka) na k.č. 1706, 1707 i 1708 k.o. Šestine u Park dr Hrvoja Stipića, donošenje zaključka

	16. 
	Zaključak o izgradnji spomenika Hrvatskim braniteljima u Mlinovima, donošenje zaključka

	17. 
	Zaključak o izgradnji parkirališta na okretištu Mihaljevec, donošenje zaključka

	18. 
	Zaključak o nadzoru prometnih redara na području Gradske četvrti Podsljeme, donošenje zaključka

	19. 
	Zaključak o postavljanju pješačkog semafora u ulici Bačun kod kbr. 22, donošenje zaključka

	20. 
	Zaključak o izgradnji parkirališta u ulici Prilaz Kraljičinom zdencu, kod reciklažnog dvorišta, donošenje zaključka

	21. 
	Zaključak o postavljanju prometnog znaka za jednosmjernu regulaciju prometa, Gračanski Mihaljevac, donošenje zaključka

	22. 
	Zaključak o novom prometnom rješenju u dijelu ulice Kamenarski breg, donošenje zaključka

	23. 
	Zaključak o dogradnji javne rasvjete u ulici Šestinski put, donošenje zaključka

	24. 
	Zaključak o sanaciji odrona u ulici Šestinski vrh, donošenje zaključka

	25. 
	Zaključak o postavljanju uspornika u ulicama Dedići kod kbr. 49 i 65 te Bačun, kod POŠ Markuševec, donošenje zaključka

	26. 
	Zaključak o izvođenju vodoopskrbnog priključka u ulici Markuševec 163, donošenje zaključka

	27. 
	Zaključak o postavljanju znaka zabrana za pse na sva dječja igrališta na području Gradske četvrti Podsljeme, donošenje zaključka

	28. 
	Zaključak o prenamjeni POŠ Markuševec (Bačun,) Markuševečka cesta 38 u dječji vrtić, jasličku grupu, donošenje zaključka

	29. 
	Zaključak o upitu za dostavu projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za uređivanje vanjske fasade i unutarnjih zidova u OŠ Šestine, donošenje zaključka

	30. 
	Zaključak o uvođenju autobusne linije Šestinski dol – Dedići – Šestine i autobusne linije Trg Sv. Šimuna - Deščevec, donošenje zaključka

	31. 
	Zaključak o postavljanju uspornika u ulici Deščevec kod kbr. 6 i 20 , donošenje zaključka

	32. 
	Zaključak o postavljanju većeg prometnog ogledala na lokaciji Šestinska cesta – Šestinski prilaz i lokaciji Ulica Vida Ročića-Vidovići, donošenje zaključka

	33. 
	Zaključak o postavljanju slivnika (linijske rešetke) u ulici Deščevec kod kbr. 10, donošenje zaključka

	34. 
	Pitanja, prijedlozi i obavijesti.

	
	

	
	









Ad1. Prisega Ane Križanac

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća (ili se navodi ime i prezime Vijećnika kojem predsjednik dozvoli da izloži obrazloženje točke dnevnog reda).


Prisega Ane Križanac



Ad2. lzvješće o izvršenju plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Podsljeme u 2024., donošenje Izvješća

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.

Vijeće jednoglasno donosi


	Izvješće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti
Gradske četvrti Podsljeme u 2024.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Članak 1.

	
	
	
	
	
	
	
	

	U skladu s Odlukom o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/23), Proračunom Grada Zagreba za  2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23) financiranju komunalnih aktivnosti u Gradskoj četvrti Podsljeme bilo je namijenjeno 1.172.000,00, a realizirano je 672.300,88 eura ili 57,36%, a plaćeno 564.361,50 eura, te za akcije iz planova malih komunalnih akcija bilo je namijenjeno 366.000,00 eura, od čega je realizirano i plaćeno 268.800,91 eura ili 73,40%.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Planom komunalnih aktivnosti Vijeće Gradske četvrti spomenuta je sredstva rasporedilo za podmirivanje prenesenih obveza iz 2023. (u iznosu od 185.920,88 eura) te za realizaciju novih 36 akcija od kojih je 12 realizirano u potpunosti.

	
	
	
	
	
	
	
	

	R.br.
	VRSTA AKCIJA
	IZVOR FINANCIRANJA
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	I.
	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	26.080,00
	17.092,50
	17.051,21

	II.
	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	KOMUNALNA NAKNADA,                         OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	450.840,00
	285.740,00
	275.116,93

	III.
	GRADNJA OSTALE INFRASTRUKTURE
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	469.220,00
	168.708,38
	82.134,13

	IV.
	ODRŽAVANJE OSTALE INFRASTRUKTURE
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	225.860,00
	200.760,00
	190.059,23

	UKUPNO
	1.172.000,00
	672.300,88
	564.361,50

	I. GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	
	
	

	1. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
	
	
	

	1.1. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	Jahorinska ulica
	Mlinovi
	izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa uz potok
	3.850,00
	1.875,00
	1.875,00

	2.
	Bidrovečka cesta - odv. kod kbr. 74
	Vidovec
	izrada projektne dokumentacije za sanaciju potpornog zida i nivelete prometnice
	3.600,00
	1.562,50
	1.562,50

	3.
	Šestinski prilaz - odvojak kod kbr. 2
	Šestine
	izrada projektne dokumentacije za proširenje i uspostavu dvosmjerne prometnice
	3.850,00
	1.875,00
	1.875,00

	4.
	Snježničke stube
	Mlinovi
	izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju stuba sa komunalnom infrastrukturom
	3.000,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	UKUPNO
	14.300,00
	5.312,50
	5.312,50

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE
	 
	 
	

	2.1. NOVE AKCIJE U 2024.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	k.č.br. 3761/12, k.o. Gračani
	Gračani
	postava oglasne ploče
	1.210,00
	1.210,00
	1.202,80

	2.
	OŠ Gračani, Gračani 4a
	Gračani
	postava oglasne ploče
	1.210,00
	1.210,00
	1.202,80

	3.
	Mlinovi - ispod kbr. 2
	Mlinovi
	postava oglasne ploče
	1.210,00
	1.210,00
	1.202,80

	4.
	 
	 
	nadzor 
	750,00
	750,00
	750,00

	 
	
	
	UKUPNO
	4.380,00
	4.380,00
	4.358,40

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1
	ulica Vidovec, k.č.br. 17962 k.o. Markuševec
	Vidovec
	gradnja dječjeg igrališta
	5.700,00
	5.700,00
	5.700,00

	2
	 
	 
	nadzor 
	1.700,00
	1.700,00
	1.680,31

	 
	
	 
	UKUPNO
	7.400,00
	7.400,00
	7.380,31

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
	 
	 
	

	1.1. NOVE AKCIJE U 2024.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	Kalabarovo vrelo - od ulice Podrebernica do kraja
	Šestine
	uređivanje kolnika
	19.300,00
	19.300,00
	19.265,98

	2.
	Majcenov put - gornji dio ulice
	Gračani
	uređivanje kolnika
	32.300,00
	32.300,00
	32.250,75

	3.
	Pirovec
	Mlinovi
	uređivanje kolnika
	9.500,00
	9.500,00
	9.467,38

	4.
	Šušnjevec - odv. kod kbr. 71
	Gračani
	uređivanje kolnika
	55.500,00
	0,00
	0,00

	5.
	Krsišće - odv. kod kbr. 34
	Markuševec
	uređivanje kolnika
	7.150,00
	7.150,00
	7.137,93

	6.
	Krsišće - odv. kod kbr. 19
	Markuševec
	uređivanje kolnika
	18.000,00
	18.000,00
	15.063,75

	7.
	Vincekov breg - odv. do kbr. 72
	Markuševec
	nastavak uređenja javnog puta
	29.000,00
	29.000,00
	28.022,83

	8.
	Donji Pustodol
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za postavu zaštitne ograde uz potok sa proširenjem mosta preko potoka
	3.200,00
	0,00
	0,00

	9.
	Gračansko dolje - odv. 81-93
	Gračani
	uređivanje kolnika
	21.000,00
	0,00
	0,00

	10.
	Petari - odv. 22-26A
	Markuševec
	uređivanje kolnika
	44.000,00
	0,00
	0,00

	11.
	Hamići - nastavak ulice
iza kbr. 15
	Markuševec
	uređivanje kolnika
	28.000,00
	0,00
	0,00

	12.
	GČ Podsljeme
	 
	izrada troškovnika
	2.400,00
	2.400,00
	946,13

	13.
	 
	 
	nadzor 
	3.000,00
	3.000,00
	1.750,00

	 
	
	 
	UKUPNO
	272.350,00
	120.650,00
	113.904,73

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	raskrižje ulica Keleki - Brežovanka
	Markuševec
	izmještanje stupa javne rasvjete
	3.000,00
	0,00
	0,00

	2.
	područje MO Šestine
	Šestine
	postava prometnih ogledala prema rješenjima
	3.650,00
	0,00
	0,00

	3.
	ulica Dedići
	Šestine
	izrada projektne dokumentacije za uspostavu autobusnih ugibališta
	4.000,00
	4.000,00
	9.125,00

	4.
	Trg sv. Šimuna
	Markuševec
	izrada projektne dokumentacije za izmjene i dopune projekta za novo prometno rješenje
	6.750,00
	0,00
	0,00

	5.
	 
	 
	nadzor 
	1.750,00
	1.750,00
	1.423,59

	
	
	 
	UKUPNO
	19.150,00
	5.750,00
	10.548,59

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE
	 
	 
	

	2.1. NOVE AKCIJE U 2024.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	DV Vjeverica, Gračani 9a
	Gračani
	rekonstrukcija jasličkog igrališta
	137.150,00
	137.150,00
	137.149,58

	2.
	dječje igralište Mlinovi, 
Mlinovi nasuprot kbr. 79
	Mlinovi
	postava stola za stolni tenis
	3.850,00
	3.850,00
	3.807,69

	3.
	sportsko igralište Isce 15
	Gračani
	opločenje površine oko javnog zdenca
	750,00
	750,00
	722,53

	4.
	dječje igralište Isce kod kbr. 15
	Gračani
	izrada projekta za rekonstrukciju igrališta
	2.500,00
	2.500,00
	2.500,00

	5.
	dječje igralište iza OŠ Markuševec, Markuševečka cesta 160
	Markuševec
	izrada projekta za rekonstrukciju igrališta
	2.500,00
	2.500,00
	2.500,00

	6.
	okretište Gračansko dolje
	 
	izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređivanje
	2.500,00
	2.500,00
	2.500,00

	7.
	 
	 
	nadzor 
	2.000,00
	2.000,00
	1.483,83

	
	
	
	UKUPNO
	151.250,00
	151.250,00
	150.663,61

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA
	
	
	

	OPIS NAMJENE SREDSTAVA
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalozima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana
	8.090,00
	8.090,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	III. GRADNJA OSTALE INFRASTRUKTURE
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. VODOOPSKRBA
	 
	 
	

	1.1. NOVE AKCIJE U 2024.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	Medveščina  - nastavak do kbr. 42S
	Gračani
	usluge geotehničke percepcije za projekt dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda 
	3.750,00
	3.750,00
	3.750,00

	2.
	Okrugljak 4-12
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 500 m
	3.350,00
	0,00
	0,00

	3.
	 
	 
	nadzor 
	1.000,00
	0,00
	0,00

	
	
	 
	UKUPNO
	8.100,00
	3.750,00
	3.750,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	Bačunski krč - odvojak k.č.br. 13748 k.o. Markuševec
	Markuševec
	dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda
	3.430,00
	3.430,00
	3.564,23

	2.
	Bačunski krč - odvojak k.č.br. 13808 k.o. Markuševec
	Markuševec
	dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda
	24.290,00
	24.290,00
	33.403,93

	3.
	Šestinski prilaz - odv. kod kbr. 10
	Šestine
	dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda
	3.030,00
	3.030,00
	3.026,16

	6.
	Medveščina - nastavak do kbr. 42S
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 500 m
	4.410,00
	4.410,00
	3.750,00

	7.
	Bešići 11-30a
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 100 m
	125,00
	0,00
	0,00

	8.
	Gračec 42-54
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 150 m
	170,00
	0,00
	0,00

	9.
	Ulica Vida Ročića - odv. kod kbr. 119
	Markuševec
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 100 m
	1.120,00
	1.078,38
	1.078,38

	10.
	Mlinovi - odv. do kbr. 187
	Šestine
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 50 m
	135,00
	0,00
	0,00

	
	
	 
	UKUPNO
	36.710,00
	36.238,38
	44.822,70

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ODVODNJA OTPADNIH VODA
	
	
	

	2.1. NOVE AKCIJE U 2024.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	Površnica, Cebići veliki i dio ulice Vidovec
	Vidovec
	gradnja javnog kanala
	252.900,00
	0,00
	0,00

	2.
	Liješće - odvojak kod kbr. 23
	Markuševec
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju javnog kanala - 30 m
	1.600,00
	0,00
	0,00

	3.
	 
	 
	nadzor
	3.400,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	UKUPNO
	257.900,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	Bačunski krč - odvojak k.č.br. 13748 k.o. Markuševec
	Markuševec
	dogradnja javnog kanala 
	5.900,00
	5.900,00
	5.726,91

	2.
	Bačunski krč - odvojak k.č.br. 13808 k.o. Markuševec
	Markuševec
	dogradnja javnog kanala 
	49.450,00
	49.450,00
	58.525,25

	3.
	Šušnjevec- odv. do kbr. 71b
	Gračani
	dogradnja javnog kanala 
	67.200,00
	67.200,00
	58.657,69

	4.
	Gračec 2-12
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 150 m
	840,00
	0,00
	0,00

	5.
	Markuševečki Popovec - odvojak kod kbr. 143
	Vidovec
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju javnog kanala - 50 m
	1.600,00
	1.600,00
	1.600,00

	6.
	Gračec 42-54
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju javnog kanala - 150 m
	1.510,00
	670,00
	670,00

	7.
	Ulica Vida Ročića - odv. kod kbr. 119
	Markuševec
	izrada projektne dokumentacije za 
gradnju javnog kanala - 100 m
	2.120,00
	2.000,00
	2.000,00

	8.
	Gračansko dolje 8-56
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 100 m
	4.620,00
	0,00
	0,00

	9.
	Svibanjčica-odv. do kbr. 6D
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 100 m
	1.490,00
	0,00
	0,00

	10.
	Nad Tunelom-odv. k.č.br. 1175 k.o. Gračani
	Gračani
	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 200 m
	2.230,00
	0,00
	0,00

	11.
	Opuhači
	Šestine
	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 100 m
	2.250,00
	0,00
	0,00

	
	
	 
	UKUPNO
	139.210,00
	126.820,00
	127.179,85

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE
	
	
	

	3.1. NOVE AKCIJE U 2024.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	DVD Šestine, Šestinski vijenac 2
	Šestine
	dogradnja vatrogasne garaže
	19.000,00
	0,00
	0,00

	2.
	Vidovec - do ulice Motiki
	Vidovec
	usluge geotehničke prospekcije za projekt produljenja plinske mreže
	1.900,00
	1.900,00
	1.875,00

	3.
	 
	 
	nadzor 
	2.100,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	UKUPNO
	23.000,00
	1.900,00
	1.875,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. PRENESNE AKCIJE IZ 2023.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	Markuševečka Dubrava i Mikleci
	Markuševec
	izrada projektne dokumentacije za produljenje plinske mreže
	3.400,00
	0,00
	0,00

	2.
	Vidovec - do ulice Motiki
	Vidovec
	izrada projektne dokumentacije za produljenje plinske mreže
	900,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	UKUPNO
	4.300,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. ODRŽAVANJE OSTALE INFRASTRUKTURE
	 
	 
	

	1. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE
	 
	 
	

	1.1. NOVE AKCIJE U 2024.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	Dom za starije osobe Markuševec, Štefanovec 170
	Markuševec
	postavljanje zaštitne panel ograde
	10.300,00
	10.300,00
	10.263,95

	2.
	DV Vjeverica, Gračani 9A
	Gračani
	uređivanje stropova objekta sa sanacijom rasvjete
	37.300,00
	37.300,00
	35.868,44

	4.
	OŠ Šestine, Podrebernica 14
	Šestine
	sanacija parketa i rasvjete sportske dvorane i dijela stolarije kuhinje
	70.210,00
	70.210,00
	62.710,00

	5.
	OŠ Markuševec, 
Markuševečka cesta 160
	Markuševec
	sanacija dijela ograde oko objekta
	37.250,00
	37.250,00
	35.988,99

	6.
	DV Markuševec, Štefanovec 172
	Markuševec
	sanacija dijela ograde oko objekta
	15.600,00
	15.600,00
	15.584,70

	7.
	DV Markuševec, PO Bidrovec, Bidrovečka cesta 30
	Markuševec
	sanacija pješčanika
	3.700,00
	3.700,00
	3.690,84

	8.
	NK Prigorje, Markuševečka cesta 160
	Markuševec
	sanacija rasvjetnih tijela LED rasvjetom
	20.400,00
	0,00
	0,00

	9.
	Jahorinska 5, ispred objekta MO Mlinovi
	Mlinovi
	izrada projektne dokumentacije za postavu spomen obilježja poginulim braniteljima
	2.500,00
	0,00
	0,00

	10.
	područje Gradske četvrti Podsljeme
	 
	božićno ukrašavanje
	22.000,00
	22.000,00
	21.552,31

	11.
	 
	 
	nadzor
	2.200,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	UKUPNO
	221.460,00
	196.360,00
	185.659,23

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.
	
	
	

	R.br.
	LOKACIJA - OBJEKT
	MJESNI ODBOR
	OPIS AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA

	1.
	 
	 
	nadzor
	4.400,00
	4.400,00
	4.400,00

	
	
	
	UKUPNO
	4.400,00
	4.400,00
	4.400,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora (PMKA MO)
	

	REDNI
BROJ
	MJESNI ODBOR
	PLANIRANO
	REALIZIRANO
	
	

	1.
	Gračani
	126.000,00
	115.446,88
	
	

	2.
	Markuševec
	  117.000,00    
	37.998,79
	
	

	3.
	Mlinovi
	    18.000,00    
	41.960,39
	
	

	4.
	Šestine
	    80.000,00    
	73.394,86
	
	

	5.
	Vidovec
	    25.000,00    
	0,00
	
	

	UKUPNO
	366.000,00
	268.800,91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Članak 2. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ovo će Izvješće biti objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba.
	






Ad3. Prijedlog zaključka o prijedlogu osoba za obavljanje povremenih poslova u objektima 
mjesne samouprave za razdoblje srpanj – prosinac 2025., donošenje

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  


Vijeće jednoglasno donosi



Z A K L J U Č A K
o prijedlogu osoba za obavljanje povremenih poslova 
u objektima mjesne samouprave za razdoblje srpanj - prosinac 2025.



0. Vijeće je raspravljalo o poslovima izvršitelja u prostorima mjesne samouprave te predlaže da se sklope ugovori o povremenim poslovima u objektima mjesne samouprave na području Gradske četvrti Podsljeme za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. 

0. Vijeće predlaže izvšitelje u prostoru: 

1. MO Markuševec, MO Gračani, –  DŠ
1. MO Mlinovi, MO Šestine – AF
1. MO Vidovec – BJ


0. Ovaj Zaključak dostavlja se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje.



Ad4. Zaključak o postavljanju semafora Šestinska cesta – Podrebernica, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća (ili se navodi ime i prezime Vijećnika kojem predsjednik dozvoli da izloži obrazloženje točke dnevnog reda).

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o postavljanju semafora Šestinska cesta – Podrebernica, 


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit o fazi izrade projektne dokumentacije i planiranom roku postavljanja semafora Šestinska cesta – Podrebernica 


2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  


Ad5. Zaključak o proširenju ulica Mlinska, Kalabarevo Vrelo, Podrebernice prilaz OŠ Šestine, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o proširenju ulica Mlinska, Kalabarevo Vrelo, Podrebernice prilaz OŠ Šestine


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit o fazi izrade projektne dokumentacije i planiranom roku izgradnje i proširenja ulica ulica Mlinska, Kalabarevo Vrelo, Podrebernice prilaz OŠ Šestine. 


2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  


Ad6. Zaključak o izgradnji kružnog toka i produljenje autobusne linije 233 do Markuševačke Trnave, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izgradnji kružnog toka i produljenje autobusne linije 233 do Markuševačke Trnave

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit o fazi izrade projektne dokumentacije i planiranom roku izgradnje kružnog toka i produljenje autobusne linije 233 do Markuševačke Trnave.

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  



Ad7. Zaključak o izgradnji kružnog toka Bliznec, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izgradnji kružnog toka Bliznec


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit o fazi izrade projektne dokumentacije i planiranom roku izgradnje kružnog toka Bliznec.

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  



Ad8. Zaključak o proširenju ulice Dedići, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o proširenju ulice Dedići


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit o fazi izrade projektne dokumentacije i
 planiranom roku izgradnje i proširenja ulice Dedići. 

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  



Ad9. Zaključak o izgradnji kanalizacijske mreže Motiki, Šušnjevec i Opuhači, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izgradnji kanalizacijske mreže Motiki, Šušnjevec i Opuhači


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit o fazi izrade projektne dokumentacije i
 	        planiranom roku izgradnje kanalizacijske mreže u ulicama Motiki, Šušnjevec i Opuhači.

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Vodoopskrbi i odvodnji na daljnje postupanje.  


Ad10. Zaključak o izgradnji nogostupa u ulici Prilaz Kraljičinom zdencu, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izgradnji nogostupa u ulici Prilaz Kraljičinom zdencu


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit o fazi izrade projektne dokumentacije i
 planiranom roku izgradnje nogostupa u ulici Prilaz Kraljičinom zdencu.  


2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  



Ad11. Zaključak o sanaciji invalidske staze na Bliznecu, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o sanaciji invalidske staze na Bliznecu 

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme, na temelju izvješća predsjednika Vijeća o stanju invalidske staze Bliznec, traži hitnu sanaciju iste. 

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  



Ad12. Zaključak o naplati parkiranja na području Gradske četvrti Podsljeme, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

U raspravi sudjeluju: 
Bojan  Štimec i Tihomir  Milovac.

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o naplati parkiranja na području Gradske četvrti Podsljeme


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme traži uvođenje naplate parkiranja na javnim uređenim parkiralištima u Šestinama, Mlinovima i Gračanima. Neki vlasnici automobila ostave ih parkirane te isti stoje tamo danima, a korisnici koji dolaze do dječjeg igrališta, groblja, ambulante, ljekarne nemaju mogućnost kratkotrajnog parkiranja, do 2 sata.  

2. Vijeće traži naplatu na slijedećim lokacijama:

-  Šestine kod crkve, groblja i DVD-a
-  Prilaz Kraljičinom zdencu, ispod Šestinskog lagvića
-  Šestinska cesta 1, kod ambulante
-  Gračani kod žičare
-  Kod OŠ Gračani
-  Mlinovi nasuprot Jahorinske
	-   Markuševec kod OŠ Markuševec
	-   Mihaljevac


3. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje.  

Ad13. Zaključak o postavljanju stupića, Mlinovi (Igomat), donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o postavljanju stupića, Mlinovi (Igomat) 


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme raspravljalo je o nepropisnom parkiranju automobila na nogostupu koji ugrožavaju sigurnost pješaka te je potrebno postavljanje stupića u ulici Mlinovi od kbr. 167 do 177a. 

2. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet,          civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje.
  


Ad14. Zaključak o izradi projektne dokumentacije za proširenje Ulice Šestinski prilaz – Šestinski vijenac, upit o statusu projekta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izradi projektne dokumentacije za proširenje Ulice Šestinski prilaz – Šestinski vijenac

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit o fazi izrade projektne dokumentacije i
 planiranom roku proširenja ulice Šestinski prilaz – Šestinski vijenac 


2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  




Ad15. Zaključak o imenovanju zelene površine (parka) na k.č. 1706, 1707 i 1708 k.o. Šestine u Park dr Hrvoja Stipića, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

U raspravi sudjeluju: 
Bojan  Štimec i Tihomir  Milovac.

Vijeće većinom glasova od 6 ZA (Krešimir Kompesak, Nenad  Cebić, Mario Jurica Kobasić, Lorena Malec Mlinarić, Ivan  Laco i Ana  Križanac), 0 PROTIV , 4 SUZDRŽANO (Anita Matković, Matija  Vusić, Bojan  Štimec i Tihomir  Milovac) donosi


ZAKLJUČAK o imenovanju zelene površine (parka) na k.č. 1706, 1707 i 
1708 k.o. Šestine  u Park dr Hrvoja Stipića 

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme predlaže imenovanja zelene površine (parka) na k.č. 1706, 1707 i 1708 k.o. Šestine u Park dr Hrvoja Stipića.

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova na daljnje postupanje.  



Ad16. Zaključak o izgradnji spomenika Hrvatskim braniteljima u Mlinovima, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

U raspravi sudjeluju: 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izgradnji spomenika Hrvatskim braniteljima u Mlinovima

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme traži da se ažurno pokrene izrada projektne dokumentacije za izgradnju spomenika Hrvatskim braniteljima u Mlinovima, odnosno da se dobije projektni zadatak i prijedlog izgleda spomenika. 

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  



Ad17. Zaključak o izgradnji parkirališta na okretištu Mihaljevec, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

U raspravi sudjeluju: 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izgradnji parkirališta na okretištu Mihaljevec

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme predlaže izgradnju parkirališta na Mihaljevcu kako bi građani naselja Gračani, Markuševec, Šestine što više koristili javni gradski prijevoz (tramvaj). Sada im je to uskraćeno zbog rijetkog prometovanja i neusklađenosti voznog reda autobusnih linija do okretišta tramvaja na Mihaljevcu.  

2. Vijeće traži izgradnju parkirališta u odvojku Gračanske ceste prema DV Vjeverica.

3. Molimo organizaciju očevida na predmetnoj lokaciji, na koji će biti pozvani svi nadležni gradski uredi i vijeća.

4. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet,          civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje.
  


Ad18. Zaključak o nadzoru prometnih redara na području Gradske četvrti Podsljeme, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

U raspravi sudjeluju: 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o nadzoru prometnih redara na području Gradske četvrti Podsljeme 

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme je raspravljalo o nedostatak parkirališnih mjesta što dovodi do toga da su automobili parkirani na nogostupima, zelenim površinama, ali i na samoj prometnici Takva zakrčenost prometa u mirovanju za stanovnike izaziva kaos i opasnost prilikom  prometovanja, bilo pješaka ili vozača.

2. Vijeće traži češći nadzor prometnih i komunalnih redara na području Gradske četvrti Podsljeme.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  



Ad19. Zaključak o postavljanju pješačkog semafora u ulici Bačun kod kbr. 22, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

U raspravi sudjeluju: 

Vijeće jednoglasno donosi




ZAKLJUČAK o postavljanju pješačkog semafora u ulici Bačun kod kbr. 22 


1. Vijeće je raspravljalo o zahtjevu građana koji traže postavljanje dodatnog uspornika prometa na Markuševečkoj cesti 69.
2. Vijeće predlaže da nadležni iz Sektora za promet obilaskom razmotre lokaciju za postavljanje uspornika, a vijeće će sa navedenim biti suglasno.
3. Vijeće traži postavljanje pješačkog semafora na Markuševečkoj cest kod kbr. 53C, kod PŠ Bačun.
4. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektoru za promet  na daljnje postupanje


Ad20. Zaključak o izgradnji parkirališta u ulici Prilaz Kraljičinom zdencu, kod reciklažnog dvorišta, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izgradnji parkirališta u ulici Prilaz Kraljičinom zdencu, 
kod reciklažnog dvorišta

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme traži da se izgradi odnosno uredi parkiralište u ulici Prilaz Kraljičinom zdencu na česticama u vlasništvu Grada Zagreba, k.č 406  k.o. Šestine,, koja odgovara z.k.č . 1184/1 k.o. Šestine, i k.č. 408 k.o. Šestine, koja odgovara 
z.k.č. 1184/3 k.o. Šestine,  sjeverno od reciklažnog dvorišta. 

2. Vijeće predlaže da se navedene čestice urede na načina da se ograde, poravnaju i nasipaju tucanikom. Parkiralište bi spriječilo izletnike na Medvednicu da nepropisno parkiraju po nogostupima i stvaraju prometni kolaps.    

3. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  


Ad21. Zaključak o postavljanju prometnog znaka za jednosmjernu regulaciju prometa, Gračanski Mihaljevac, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o postavljanju prometnog znaka za jednosmjernu 
regulaciju prometa, Gračanski Mihaljevac 

1. Vijeće je raspravljalo o zahtjevu građana koji traže jednosmjernu regulaciju prometa u ulici Gračanski Mihaljevac zbog nedovoljne širine prometnice za odvijanje dvosmjernog prometovanja.  
2. Vijeće podržava navedeni prijedlog jednosmjerne regulacije prometa u ulici Gračanski Mihaljevac.  
3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektoru za promet  na daljnje postupanje.


Ad22. Zaključak o novom prometnom rješenju u dijelu ulice Kamenarski breg, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK o novom prometnom rješenju u dijelu ulice Kamenarski breg

1. Vijeće je raspravljalo o zahtjevu građana koji traže novo prometno rješenje za ulicu Kamenarski breg - odvojak između  kbr. 23D i 26A zbog nedovoljne širine prometnice.   
2. Vijeće predlaže jednosmjernu regulaciju ili prometovanje samo za pješake.   
3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektoru za promet  na daljnje postupanje.

Ad23. Zaključak o dogradnji javne rasvjete u ulici Šestinski put, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o dogradnji javne rasvjete u ulici Šestinski put


1. Vijeće na zahtjev građana traži dogradnju javne rasvjete u ulici Šestinski put do kbr. 1. 
2. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  
Ad24. Zaključak o sanaciji odrona u ulici Šestinski vrh, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o sanaciji odrona u ulici Šestinski vrh

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme, na zahtjev građana i Vijeća Mjesnog odbora Šestine, traži sanaciju nogostupa u ulici Šestinski vrh nasuprot kbr. 1 do 4.   

2. Vijeće traži da se sanacija izvrši zajedno sa sanacijom klizišta na Pantovčaku budući da  isti klizi na česticu Predsjedničkih dvora.  

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  


Ad25. Zaključak o postavljanju uspornika u ulicama Dedići kod kbr. 49 i 65 te Bačun, kod POŠ Markuševec, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o postavljanju uspornika u ulicama Dedići kod kbr. 49 i 65 
te Bačun, kod POŠ Markuševec 

1. Vijeće je raspravljalo o zahtjevu građana koji traže postavljanje uspornika u ulici Dedići kod kbr. 49 i 65.  
2. Vijeće predlaže da nadležni iz Sektora za promet obilaskom lokacije utvrde opravdanost postavljanja uspornika te o istom izdaju rješenje, a vijeće će sa navedenim biti suglasno.
3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektoru za promet  na daljnje postupanje.





Ad26. Zaključak o izvođenju vodoopskrbnog priključka u ulici Markuševec 163, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o izvođenju vodoopskrbnog priključka u ulici Markuševec 163

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme raspravljalo je o učestalim upitima vezano za izvođenje vodoopskrbnog priključka na adresi Markuševečka cesta 163B.  Navedeni je objekt zbog puknuća cjevovoda i razdvajanja zajedničkog priključka ostao bez osnovne životne potrebe, vode.

2. Vijeće traži da se pokrenu potrebne radnje kako bi se priključci na vodoopskrbni cjevovod objekata izvodili u što kraćem roku, obzirom da u objektu živi invalidna osoba. 

3. Ovaj Zaključak dostavit će se Vodoopskrbi i odvodnji na daljnje postupanje.  



Ad27. Zaključak o postavljanju znaka zabrana za pse na sva dječja igrališta na području Gradske četvrti Podsljeme, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o postavljanju znaka zabrana za pse na sva dječja igrališta
 na području Gradske četvrti Podsljeme

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme raspravljalo je o nesavjesnim građanima koji svoje pse dovode na dječja igrališta te ih ostave bez nadzora, kada igralište ne koriste djeca. 

2. Vijeće traži da se zbog navedenog postave znakovi „zabrana za pse“, na sva dječja igrališta  na području Gradske četvrti Podsljeme.

3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet,          civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje.
  

Ad28. Zaključak o prenamjeni POŠ Markuševec (Bačun,) Markuševečka cesta 38 u dječji vrtić, jasličku grupu, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK o prenamjeni POŠ Markuševec (Bačun,) Markuševečka cesta 38 
u dječji vrtić, jasličku grupu

1. Vijeće je raspravljalo o Područnom vrtiću Markuševec koji se nalazi u Sesvetama i u koji su smještaju djeca jasličke dobi, a upisana u DV Markuševec. Roditelji će sa područja Gradske četvrti Podsljeme morati voziti djecu u Gradsku četvrt Sesvete, a koja nije ni susjedna Gradska četvrt, već je udaljena 20-tak kilometara.    
2. Vijeće predlaže da se POŠ Markuševec, Bačun, Markuševečka cesta 68, prenamjeni u dječji vrtić za jasličku grupu. 
3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen  Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade na daljnje postupanje

Ad29. Zaključak o upitu za dostavu projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za uređivanje vanjske fasade i unutarnjih zidova u OŠ Šestine, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o upitu za dostavu projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za uređivanje vanjske fasade i unutarnjih zidova u OŠ Šestine

1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme traži od nadležnog ureda da se dostavi projektni zadatak za uređenje fasade i unutarnjih zidova OŠ Šestine kako bi se navedena akcija realizirala u 2025. godini.

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradski ured za obrazovanje, sport i mladena daljnje postupanje.  



Ad30. Zaključak o uvođenju autobusne linije Šestinski dol – Dedići – Šestine i autobusne linije Trg Sv. Šimuna - Deščevec, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK o uvođenju autobusne linije Šestinski dol – Dedići – Šestine i autobusne 
linije Trg Sv. Šimuna – Deščevec


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme postavilo je upit kada će se realizirati  uvođenje autobusne linije Šestinski dol – Dedići – Šestine te autobusne linije Deščevec. 

2. Ovaj Zaključak dostavit će se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove na daljnje postupanje.  



Ad31. Zaključak o postavljanju uspornika u ulici Deščevec kod kbr. 6 i 20 , donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća. 

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o postavljanju uspornika u ulici Deščevec kod kbr. 6 i 20

1. Vijeće je raspravljalo o zahtjevu građana koji traže postavljanje uspornika u ulici Deščevec kod kbr. 6 i 20. 
2. Vijeće predlaže da nadležni iz Sektora za promet obilaskom lokacije utvrde opravdanost postavljanja uspornika te o istom izdaju rješenje, a vijeće će sa navedenim biti suglasno.
3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektoru za promet  na daljnje postupanje.


Ad32. Zaključak o postavljanju većeg prometnog ogledala na lokaciji Šestinska cesta – Šestinski prilaz i lokaciji Ulica Vida Ročića-Vidovići, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  


Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o postavljanju većeg prometnog ogledala na lokaciji Šestinska cesta – Šestinski prilaz i lokaciji Ulica Vida Ročića-Vidovići

1. Vijeće je raspravljalo o prometnom ogledalu koje se nalazi na križanju Šestinska cesta – Šestinski prilaz, a koje ne zadovoljava preglednost prilikom uključivanja automobila sa Šestinskog prilaza na Šestinsku cestu i na lokaciji Ulica Vida Ročića-Vidovići.
2. Vijeće iz navedenog razloga u točki 1. traži postavljanje većeg prometnog ogledala zbog veće sigurnosti. 
3. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektoru za promet  i Zagrebačkim cestama na daljnje postupanje.

Ad33. Zaključak o postavljanju slivnika (linijske rešetke) u ulici Deščevec kod kbr. 10, donošenje zaključka

Uvodno obrazloženje iznosi Predsjednik Vijeća.  

Vijeće jednoglasno donosi


ZAKLJUČAK o postavljanju slivnika (linijske rešetke) u ulici Deščevec kod kbr. 10


1. Vijeće Gradske četvrti Podsljeme raspravljalo je potrebi  postavljanja linijske rešetke u ulice Deščevec kod kbr. 10.  

2. Ovaj će Zaključak biti dostavljen Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet,          civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje.
  


Ad34. Pitanja, prijedlozi i obavijesti

Predsjednik obavještava članove Vijeća o: 

Pitanja i prijedlozi članova Vijeća:

	Član Vijeća
	Kratak sadržaj pitanja ili prijedloga


	Ana Križanac
	Kvintička ulica, od Gračanske ceste do Gračanskih Dužica, -  pokositi travu na i uz nogostup 
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Sjednica je završila u 9,30 sati. 

KLASA: 024-08/25-001/808
URBROJ: 251-13-11-4/007-25-3
Zagreb, 3. srpnja 2025.

Zapisnik sastavio:
Snježana Ordanić
Predsjednik
Vijeća Gradske četvrti Podsljeme

Krešimir Kompesak
